Утверждено

общим собранием ТСЖ "Фурор"

протокол № 1 от «6» марта 2016г.

приложение №4

План

работ (услуг) по содержанию общего имущества МКД «Фурор» на 2016г.

| №п.п. | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | выполнено % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поверка общедомового счетчика ХВС (плановая) | 01.04- 01.07.2016г | 100 |
| 2 | Ремонт пришедших в негодность элементов крыши | 01.05 - 01.09.2016г | 100 |
| 3 | Ремонт водостока крыши МКД | 25.03.- 15.06.2016г | 100 |
| 4 | Ремонт (покраска) фундамента МКД | 01.05- 01.07.2016г |  |
| 5 | Ревизия и ремонт вентилей системы отопления и водоснабжения | 01.06- 20.08.2016г | 100 |
| 6 | Установка пластиковых дверей и окон в подъездах МКД | 01.05- 01.10.2016г | 0 |
| 7 | Проверка системы отопления под давлением | 01.07.- 20.08.2016г | 100 |
| 8 | Промывка системы отопления МКД | 01.07.- 20.08.2016г | 100 |
| 9 | Ремонт отмостки фундамента МКД | 01.06.- 01.07.2016г | 100 |
| 10 | Аварийные и текущие работы по ремонту и содержанию МКД | круглогодично | 100 |