Годовой отчет за 2014 год о реализации ВЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2016 годы» (далее – доклад)

За отчетный год проведены все мероприятия, предусмотренные ведомственной целевой программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2016 годы» на общую сумму 29 180,38 тыс. руб., в том числе за сет средств республиканского бюджета на сумму 14 499,51 тыс. руб., за счет средств местного бюджета на сумму 11 980,68 тыс. руб., средства внебюджетных источников 2700,19 тыс. руб., кассовое исполнение составило 100%. Данные по мероприятиям приведены в Приложении 1.

Цель «Осуществление энергосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве города Горно-Алтайска» данной ведомственной программой выполнена, уровень износа коммунальной структуры города составил 68%.

Основные мероприятия, проведенные в 2014 году направлены на выполнение задачи № 1 «Внедрение механизма энергосберегающего производства и потребления организаций коммунального комплекса». В результате доля потерь коммунальных ресурсов при их передаче по распределительным сетям снизилась на 1%. В основном это мероприятия по капитальному ремонту водопровода,  тепловых сетей, наружной канализации, что позволило снизить аварии,  засоры в сетях и неучтенные расходы потерь не менее чем на 1%.

Задачей № 2 «Энергосберегающие мероприятия в муниципальных бюджетных учреждениях и жилищном фонде», в 2014 году предусмотрено и выполнено мероприятие «Заключение и исполнение энергосервисных договоров (контрактов) заключенных для муниципальных нужд на монтаж и обслуживание автоматического индивидуального теплового пункта» в результате проводимых мероприятий достигнуты следующие показатели:

1)  за счет экономии коммунальных ресурсов, снижение удельного расхода коммунальных ресурсов, потребляемых жителями многоквартирных домов и муниципальных учреждений города Горно-Алтайска  составил 3% экономии;

2) 7 заключенных энергосервисных договоров (контрактов) с муниципальными учреждениями города Горно-Алтайска (детскими садами).

Ожидаемый непосредственный результат от задачи № 3 «Количество переведенного автотранспорта на природный газ» в 2014 году не планировался, так как не были запланированы мероприятия.

Ожидаемые конечные результаты от реализации ведомственной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2016 годы», в 2014 году достигнуты, Приложение 2 к настоящему докладу.

По результатам оценки эффективности достижения цели, решения задач и реализации мероприятий, программа является умеренно эффективной, Приложение 3.

На основании оценки эффективности программы на основе расчета интегрального показателя эффективности программы, ВЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2016 годы», присвоен ранг «умеренно эффективной программы», интегральный показатель эффективности программы составил 41,6 балла.

Казанцева С.И., т.2-14-12

Приложение 1

| Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию ВЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2016 годы» по состоянию на 01.01.2015 г. Наименование ВЦП: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2016 годы» |
| --- |
| Администратор муниципальной программы: Отдел экономики ЖКХ |
| Статус | Наименование ВЦП, мероприятия | Администратор, соисполнитель | Расходы республиканского бюджета тыс. рублей | Расходы бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск", тыс. рублей | Расходы внебюджетных средств, тыс. руб. | Кассовые расходы, % |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату | к плану на отчетную дату (РБ) | к плану на отчетную дату (МБ) | к плану на отчетную дату (ВБ) |
| ВЦП | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2016 годы» | всего | 14499,51 | 14499,51 | 14499,51 | 11980,68 | 11980,68 | 11980,68 | 2700,19 | 2700,19 | 2700,19 | 100 | 100 | 100 |
|  | Возмещение процентной ставки по строительству газовых котельных | Отдел экономики ЖКХ, Управление финансов | 9999,51 | 9999,51 | 9999,51 | 4285,50 | 4285,50 | 4285,50 |  |  |  | 100 | 100 |  |
|  | Капитальный ремонт водопровода по ул. Ушакова 6, ул. Промышленная 6, 19,21,23 | Отдел экономики ЖКХ, Управление финансов | 112,06 | 112,06 | 112,06 | 48,03 | 48,03 | 48,03 |  |  |  | 100 | 100 |  |
|  | Капитальный ремонт тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения котельной №10 г. Горно-Алтайска | Отдел экономики ЖКХ, Управление финансов | 1196,00 | 1196,00 | 1196,00 | 512,57 | 512,57 | 512,57 |  |  |  | 100 | 100 |  |
|  | Капитальный ремонт наружной канализации по пр. Коммунистический 10,31,34,78,147,151; ул. Чорос-Гуркина 5,7,68, ул. Поселковая 8, ул.Строителей 14, ул.Ленкина 2, пер.Промышленный 7 | Отдел экономики ЖКХ, Управление финансов | 473,63 | 473,63 | 473,63 | 202,99 | 202,99 | 202,99 |  |  |  | 100 | 100 |  |
|  | Разработка схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на 2014-2028 годы | Отдел экономики ЖКХ, Отдел учета и отчетности | 0 | 0 | 0 | 726,60 | 726,60 | 726,60 |  |  |  | 0 | 100 |  |
|  | Разработка схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на 2014 -2028 годы" | Отдел экономики ЖКХ, Отдел учета и отчетности | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 |  |  |  | 0 | 100 |  |
|  | Капитальный ремонт наружных сетей водопровода по ул. Чорос-Гуркина | Отдел экономики ЖКХ, Управление финансов | 2459,31 | 2459,31 | 2459,31 | 1053,99 | 1053,99 | 1053,99 |  |  |  | 100 | 100 |  |
|  | Приобретение и установка автоматической системы дозирования реагента «Комплексон-6» на теплопункты №1,2,3,7,8. | Отдел экономики ЖКХ, Управление финансов | 259,00 | 259,00 | 259,00 | 111,00 | 111,00 | 111,00 |  |  |  | 100 | 100 |  |
|  | Приобретение и использование автоматических индивидуальных тепловых пунктов для нужд многоквартирных жилых домов по следующим адресам: ул. Алтайская, 16, ул. Алтайская, 18, ул. Алтайская, 20, ул. Алтайская, 22, пр. Коммунистический, 15, пр. Коммунистический, 17, пр. Коммунистический, 20, пр. Коммунистический, 22, пр. | Отдел экономики ЖКХ, Отдел учета и отчетности |  |  |  | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |  |  |  |  | 100 |  |
|  | Заключение и исполнение энергосервисных договоров (контрактов) заключенных для муниципальных нужд на монтаж и обслуживание автоматического индивидуального теплового пункта | Отдел экономики ЖКХ, Управление образования Администрации города Горно-алтайска |  |  |  |  |  |  | 2700,19 | 2700,19 | 2700,19 |  |  | 100 |

Приложение 2

| Ожидаемые конечные результаты от реализации ВЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2016 годы» по состоянию на 01.01.2015 г. Наименование ВЦП: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2016 годы» |
| --- |
| N п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия | Ответственный исполнитель основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый непосредственный результат | Целевой показатель, для достижения которого реализуется мероприятие |  |
|  |  |  |  |  | наименование | Ед. изм. | значение |  |  |  |
| 1 | Цель: Осуществление энергосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве города Горно-Алтайска | Отдел экономики ЖКХ | 2014 | 2014 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры в городе Горно-Алтайске | % | 68 | 68 | 63,8 |  |
| 2 | Задача1: Внедрение механизма энергосберегающего производства и потребления организаций коммунального комплекса | Отдел экономики ЖКХ | 2014 | 2014 | Доля потерь коммунальных ресурсов при их передаче по распределительным сетям | % | 17 | 17 | 15 |  |
| 2.1. | Возмещение процентной ставки по строительству газовых котельных | Отдел экономики ЖКХ, Управление финансов | 2014 | 2014 | наличие кредиторской задолженности по кредитам, привлеченным организациями коммунального комплекса на перевод котельных на газ | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2. | Капитальный ремонт водопровода по ул. Ушакова 6, ул. Промышленная 6, 19,21,23 | Отдел экономики ЖКХ, Управление финансов | 2014 | 2014 | снижение аварий в сетях | % | не менее 1% | не менее 1% | не менее 1% |  |
| 2.3. | Капитальный ремонт тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения котельной №10 г. Горно-Алтайска | Отдел экономики ЖКХ, Управление финансов | 2014 | 2014 | сокращение неучтенных расходов и потерь | % | не менее 1% | не менее 1% | не менее 1% |
| 2.4. | Капитальный ремонт наружной канализации по пр. Коммунистический 10,31,34,78,147,151; ул. Чорос-Гуркина 5,7,68, ул. Поселковая 8, ул.Строителей 14, ул.Ленкина 2, пер.Промышленный 7 | Отдел экономики ЖКХ, Управление финансов | 2014 | 2014 | снижение засоров в сетях | % | не менее 1% | не менее 1% | не менее 1% |
| 2.5. | Разработка схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на 2014-2028 годы | Отдел экономики ЖКХ, Отдел учета и отчетности | 2014 | 2014 | количество разработанных схем | Шт. | 1 | 1 | 1 |
| 2.6. | Разработка схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на 2014 -2028 годы" | Отдел экономики ЖКХ, Отдел учета и отчетности | 2014 | 2014 | количество разработанных схем | Шт. | 1 | 1 | 1 |
| 2.7. | Капитальный ремонт наружных сетей водопровода по ул. Чорос-Гуркина | Отдел экономики ЖКХ, Управление финансов | 2014 | 2014 | снижение аварий в сетях | % | не менее 1% | не менее 1% | не менее 1% |
| 2.8. | Приобретение и установка автоматической системы дозирования реагента «Комплексон-6» на теплопункты №1,2,3,7,8. | Отдел экономики ЖКХ, Управление финансов | 2014 | 2014 | снижение аварий в сетях | % | не менее 1% | не менее 1% | не менее 1% |
| 3 | Задача 2: Энергосберегающие мероприятия в муниципальных бюджетных учреждениях и жилищном фонде | Отдел экономики ЖКХ | 2014 | 2014 | экономия коммунальных ресурсов, потребляемых жителями и муниципальными учреждениями города Горно-Алтайска | % | 3 | 3 | 3 |
| 3.1 | Заключение и исполнение энергосервисных договоров (контрактов) заключенных для муниципальных нужд на монтаж и обслуживание автоматического индивидуального теплового пункта | Отдел экономики ЖКХ, МБУ | 2014 | 2014 | количество заключенных энергосервисных договоров (контрактов) заключенных для муниципальных нужд | Шт. | 7 | 7 | 7 |
| 3.2. | Приобретение и использование автоматических индивидуальных тепловых пунктов для нужд многоквартирных жилых домов по следующим адресам: ул. Алтайская, 16, ул. Алтайская, 18, ул. Алтайская, 20, ул. Алтайская, 22, пр. Коммунистический, 15, пр. Коммунистический, 17, пр. Коммунистический, 20, пр. Коммунистический, 22, пр. Коммунистический, 30, пр. Коммунистический, 34, пр. Коммунистический, 86, пр. Коммунистический, 88 | Отдел экономики ЖКХ | 2014 | 2014 | Снижение удельного расхода коммунальных ресурсов, потребляемых жителями многоквартирных домов города Горно-Алтайска | % | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Задача 3: Количество переведенного автотранспорта на природный газ | Отдел экономики ЖКХ | 2014 | 2014 | Количество переведенного автотранспорта на природный газ | Ед. | 0 | 0 | 0 |

Приложение 3

1. Коэффициент эффективности программы равен 1.

- 100 %;

- 100%.

2. По результатам оценки эффективности достижения цели, решения задач и реализации мероприятий программы, программа является умеренно эффективной программой.

Показатель достижения целевых показателей составил 1.

- 1;

- 1;

- 1.

2. Расчет комплексных критериев составил 1040 балов.

= (5*208)=1040 б.

3. Значения частных критериев, их весовой коэффициент, балльные оценки частных критериев определены в таблице оценок комплексных критериев эффективности программы согласно приложению к настоящему Порядку.

ТАБЛИЦА

ОЦЕНОК КОМПЛЕКСНЫХ КРИТЕРИЕВ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Формулировка комплексного критерия эффективности программы (далее - комплексный критерий) , частного критерия | Краткое обозначение комплексного критерия , частного критерия | Весовой коэффициент частного критерия | Градации | Балльная оценка частного критерия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Соответствие ведомственной целевой программы (далее - ВЦП) муниципальной программе: | К1 | 1,00 |  | 30 |
| 1) | наличие муниципальной программы | К1.1 | 0,35 | 1) ВЦП соответствует критерию; | 10 |
| 2) | соответствие цели и задач ВЦП системе целей и задач, отражаемых в докладах о результатах и основных направления деятельности субъектов бюджетного планирования (далее - ДРОНД) | К1.2 | 0,35 | 1) цель и задачи ВЦП соответствуют системе целей и задач ДРОНДа; | 10 |
| 3) | соответствие намеченных в ВЦП цели, задач целям и задачам подпрограммы муниципальной программы | К1.3 | 0,3 | 1) цель и задачи ВЦП полностью соответствуют целям и задачам подпрограммы муниципальной программы; | 10 |
| 2. | Соответствие содержания ВЦП предъявляемым к ней требованиям, качество предоставляемой отчетности по выполнению программы: | К2 | 1,0 |  | 110 |
| 1) | цель и задачи ВЦП не дублируют цели и задачи подпрограмм муниципальных программ | К2.1 | 0,01 | 1) отсутствуют сходные цели и задачи в утвержденных подпрограммах муниципальных программ; | 10 |
| 2) | целевые показатели ВЦП не дублируют целевые показатели подпрограмм муниципальных программ | К2.2 | 0,01 | 1) отсутствуют дублирование целевых показателей в утвержденных подпрограммах муниципальных программ; | 10 |
| 3) | цель и задачи ВЦП не дублируют цели и задачи других ВЦП | К2.3 | 0,01 | 1) отсутствуют сходные по целям и задачам утвержденные ВЦП; | 10 |
| 4) | мероприятия ВЦП не дублируют мероприятия утвержденных ВЦП | К2.4 | 0,01 | 1) отсутствует дублирование мероприятий утвержденных ВЦП; | 10 |
| 5) | целевые показатели ВЦП не дублируют целевые показатели утвержденных ВЦП | К2.5 | 0,01 | 1) отсутствует дублирование целевых показателей в утвержденных ВЦП; | 10 |
| 6) | наличие в ВЦП количественно измеримых целевых показателей, отражающих результат достижения цели и решения задач ВЦП | К2.6 | 0,05 | 1) в ВЦП имеются значения целевых показателей цели и задач; | 10 |
| 7) | наличие в ВЦП оценки экономических, социальных и экологических последствий реализации ВЦП | К2.7 | 0,05 | 1) в ВЦП имеется оценка экономических, социальных и экологических последствий реализации ВЦП; | 10 |
| 8) | наличие в ВЦП оценки вклада в достижение цели подпрограммы муниципальной программы | К2.8 | 0,05 | 1) в ВЦП имеется оценка вклада в достижение цели подпрограммы муниципальной программы; | 10 |
| 9) | организация контроля за выполнением ВЦП | К2.9 | 0,25 | 1) разработчик имеет механизм контроля за выполнением ВЦП; | 10 |
| 10) | качество, достоверность и своевременность ежегодно предоставляемого разработчиком отчета о выполнении ВЦП | К2.10 | 0,3 | 1) информация отчета полностью соответствует установленным требованиям; | 10 |
| 11) | соответствие намеченных в ВЦП цели, задач и мероприятий полномочиям разработчика | К2.11 | 0,25 | 1) цель, задачи ВЦП и ее мероприятия соответствуют полномочиям разработчика; | 10 |
| 3. | Выполнение плановых объемов освоения средств для реализации ВЦП, привлечения дополнительных средств для реализации ВЦП: | К3 | 1 |  | 20 |
| 1) | уровень финансирования ВЦП за отчетный год | К3.1 | 0,4 | 1) уровень финансирования ВЦП составляет 100 процентов; | 10 |
| 2) | уровень использования бюджетных ассигнований за отчетный год | К3.2 | 0,6 | 1) уровень использования бюджетных ассигнований составляет 100 процентов; | 10 |
| 4. | Степень выполнения ВЦП (по цели, задачам, мероприятиям): | К4 | 1 |  | 30 |
| 1) | степень выполнения ВЦП по цели | К4.1 | 0,4 | 1) достигнутые целевые показатели соответствуют значениям всех целевых показателей цели, утвержденных в ВЦП; | 10 |
| 2) | степень выполнения ВЦП по задачам | К4.2 | 0,3 | 1) достигнутые целевые показатели соответствуют значениям всех целевых показателей задач, утвержденных в ВЦП; | 10 |
| 3) | степень выполнения ВЦП по мероприятиям | К4.3 | 0,3 | 1) достигнутые целевые показатели соответствуют значениям всех целевых показателей мероприятий, утвержденных в ВЦП; | 10 |
| 5. | Коэффициент эффективности ВЦП: | К5 | 1,0 |  | 18 |
| 1) | коэффициент эффективности ВЦП за год | К5.1 | 0,8 | 1) коэффициент эффективности ВЦП составляет от 0,95 до 1,05; | 8 |
| 2) | оценка динамики эффективности ВЦП | К5.2 | 0,2 | 1) значение индекса динамики эффективности ВЦП больше или равно 1; | 10 |

4. Оценка эффективности программы на основе расчета интегрального показателя эффективности программы, присвоен ранг: «Программа умеренно эффективная». Интегральный показатель эффективности программы составил 41,6 балла.

,

К - интегральный показатель эффективности программы, в баллах;

- 1040 баллов;

n - количество комплексных критериев эффективности программы 5.