УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

города Горно-Алтайска

от «___» _____ 2017 года № ___

наименование муниципальной программы:

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

муниципального образования «Город Горно-Алтайск»
«Формирование современной городской среды на территории города Горно-Алтайска» на 2017 год

наименование муниципального образования:

муниципальное образование «Город Горно-Алтайск»

сроки и этапы реализации муниципальной программы:

программа реализуется в 1 этап, 2017 год

#### I. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»

Анализ сферы благоустройства в городе Горно-Алтайске за 3 года, предшествующих году начала реализации настоящей программы:

В период с 2013 по 2016 годы  проведены работы по реконструкции  и ремонту парков и скверов. В 2014 году к празднованию 70-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне на территории мемориального комплекса  «Парк Победы»:

выполнен  ремонт  двух стел  на сумму 690,307 тыс. рублей;

изготовлены и смонтированы новые тумбы «Город-герой»  
(г. Мурманск, г. Смоленск) в количестве 2 штук на сумму  80,817 тыс. рублей;

проведен ремонт и реставрация бюстов героев на общую сумму 174,85 тыс. рублей.

В сентябре 2015 года произведено устройство пешеходного тротуара по пер. Проточный с одновременным благоустройством площадки и установкой православного креста на сумму 2053,5 тыс.рублей. Общая площадь обустроенной территории составила 282,5 кв.м. В 2016 году проведена реконструкция городского парка культуры и отдыха. В ходе реконструкции были проведены следующие работы: устройство пешеходных дорожек с покрытием из тротуарной плитки площадью 2833,3 кв.м, устройство цветников и газонов, установка металлоконструкций для вертикального озеленения «Волна» - 6 шт., «Пеликаны» - 5шт., «Олень» - 1 шт., «Лягушка» - 1 шт., выполнена установка скамей отдыха - 15 штук и урн - 15 штук, проведен капитальный ремонт наружного освещения с установкой 70 шт. светильников. Всего затраты на реконструкцию городского парка культуры и отдыха составили 11,45 млн.рублей.

Характеристика текущего состояния сферы благоустройства
в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»:

Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий
(полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга 
и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами):

На территории города Горно-Алтайска 239 многоквартирных дома, из них 10 домов признаны аварийными и будут расселены до конца 2017 года. Количество проживающих в них  – 21,8 тыс.человек. Общая площадь многоквартирных домов составляет 744,7 тыс.кв.м.

Количество полностью благоустроенных территорий – 
47 многоквартирных домов, 152,7 тыс.кв.м, или 20,5 % от общей площади многоквартирных домов.

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов: 20,5 %.

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации): 4,2 тыс.человек, 19,3 %.

Количество и площадь общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.): по состоянию на 31 декабря 2016 года в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» площадь общественных территорий (парков, скверов, набережных и т.д.)  составляла 101,081 тыс.кв.м. Площадь общественных территорий  включает в себя:

восемь скверов общей площадью 20,7 тыс.кв.м;

три парка общей площадью 76,33 тыс.кв.м;

одна набережная площадью 2,5 тыс.кв.м;

музейно- туристический комплекс  «Улалинская стоянка» 1,5 тыс.кв.м.

Помимо парков и скверов, имеется смотровая площадка на горе «Комсомольская» и экологическая  тропа здоровья  протяженностью 1,5 км.

Доля и площадь благоустроенных общественных территорий 
от общего количества таких территорий составляет 46,06 % или 46,56 тыс.кв.м.

Доля и площадь общественных территорий, нуждающихся 
в благоустройстве, от общего количества таких территорий составляет 53,94 % или 54,52 тыс.кв.м.

Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования:

Учитывая, что на 1 января 2016 года численность населения города Горно-Алтайска составила 62861 человек, площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя, составляет 0,74 кв.м.

#### II. Описание приоритетов муниципальной политики в сфере благоустройства, формулировка целей и постановка задач муниципальной программы

Приоритетами муниципальной политики в сфере благоустройства территории города Горно-Алтайска являются:

повышение комфортности условий проживания граждан;

благоустройство территорий.

#### Цель программы:

#### Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск»

#### Задачи программы:

Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Город Горно-Алтайск»

Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования «Город Горно-Алтайск»

Повышение уровня благоустройства парков

#### Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования «Город Горно-Алтайск»

#### Целевые индикаторы и показатели программы:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий | Ед., кв.м. |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий | Проценты |
| 3. | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | Проценты |
| 4. | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. |
| 5. | Площадь благоустроенных общественных территорий | Га |
| 6. | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | Проценты, кв.м. |
| 7 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | Кв.м. |
| 8 | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу | Проценты, рубли |
| 9. | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территории | Чел./часы |
| 10 | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу | Проценты, рубли |
| 11. | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территории | Чел./часы |

На конечные результаты реализации мероприятий по повышению уровня благоустройства территорий города Горно-Алтайска могут повлиять следующие риски:

1) бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местного бюджета и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию настоящей программы, в том числе:

- несоблюдение муниципальным образованием условий соглашений, заключенных с Минрегионразвития РА на получение субсидий на благоустройство, реализация в неполном объеме мероприятий благоустройства, в том числе комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству;

- отсутствие средств федерального, регионального, муниципального бюджетов для финансирования проектов по благоустройству;

2) социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий, в том числе:

- созданная в ходе реализации проектов по благоустройству инфраструктура не будет востребована гражданами;

- отрицательная оценка граждан в отношении реализованных проектов;

3) управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией мероприятий, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией мероприятия, в том числе:

- отсутствие информации, необходимой для проведения оценки качества городской среды и формирования индекса качества городской среды в соответствии с разработанной методикой, в том числе низкая степень участия в этой работе органов власти в муниципальных образованиях;

- непринятие муниципальным образованием новых современных, соответствующих федеральным методическим документам, правил благоустройства;

- недостаточно высокий уровень качества проектов по благоустройству, представленных муниципальным образованием в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству;

- ограниченная сезонность созданной инфраструктуры благоустройства;

- иные другие риски, которые могут препятствовать выполнению мероприятия по формированию современной городской среды.

Мероприятия по предупреждению рисков:

1. Активная работа и вовлечение высших должностных лиц (руководителей высших органов) Республики Алтай, высших должностных лиц муниципальных образований, их объединений, граждан и организаций, которые могут стать инициаторами проектов по благоустройству.

2. Проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности граждан и бизнеса в инициации проектов по благоустройству.

3. Инициирование, при необходимости, дополнительных поручений высших должностных лиц (руководителей высших органов) органов местного самоуправления в адрес руководителей структурных подразделений муниципального образования о принятии дополнительных мер в целях реализации мероприятий паспорта проектов.

4. Реализация в муниципальном образовании требований об обязательном закреплении за собственниками, законными владельцами (пользователями) обязанности по содержанию прилегающей территории.

5. Получение муниципальным образованием федеральной, республиканской субсидии на благоустройство.

6. Формирование четкого графика реализации соглашения с максимально конкретными мероприятиями, сроками их исполнения и ответственными лицами.

7. Установление в соглашениях ответственности конкретных должностных лиц муниципального образования за нарушение условий соглашений, вплоть до освобождения от должности.

8. Создание системы контроля и мониторинга в режиме он-лайн за исполнением соглашений, позволяющей оперативно выявлять отклонения от утвержденного графика исполнения соглашений и устранять их.

9. Формирование библиотеки лучших практик по реализации проектов по благоустройству.

Паспорт муниципальной программы муниципального образования «Город Горно-Алтайск» «Формирование современной городской среды на территории города Горно-Алтайска» на 2017 год указан в приложении № 1 к настоящей программе.

#### III. Прогноз ожидаемых результатов реализации муниципальной программы, характеристика вклада органов местного самоуправления муниципального образования «Город Горно-Алтайск»  в достижение результатов в реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

Плановые значения на 2017 год

Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий
(полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга 
и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами):

Прогнозируемое количество полностью благоустроенных территорий – 
54 многоквартирных дома, 180,5 тыс.кв.м, или 24,2% от общей площади многоквартирных домов (в том числе в 2017 году 7 многоквартирных домов, 27,8 тыс.кв.м общей площади, 831 житель).

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов: 24,2 %.

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации): 5,03 тыс.человек, 23,1%.

Количество и площадь общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.):

Прогнозируемая  площадь общественных территорий  (парков, скверов, набережных и т.д.) на 31 декабря 2017 года в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск  составляет 103,12 тыс.кв.м.

Доля и площадь благоустроенных общественных территорий 
от общего количества таких территорий составляет 47,6 % или 49,1 тыс.кв.м.

Доля и площадь общественных территорий, нуждающихся 
в благоустройстве, от общего количества таких территорий составляет 53,4% или 55,02 тыс.кв.м.

Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования:

Прогнозируемая численность населения города Горно-Алтайска 1 января 2017 года - 63360 человек, площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя, составляет 0,74 кв.м.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы формирования современной городской среды на 2017 год указаны в Приложении № 2 к настоящей программе.

#### IV. Объем средств, необходимых на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

#### Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников финансирования с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета муниципального образования, целевым программам, основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации указаны в приложении № 3 к настоящей программе.

#### V. Мероприятия, предусматривающие софинансирование за счет бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск» муниципальной программы в 2017 году

#### Мероприятия, предусматривающие софинансирование за счет бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск» муниципальной программы в 2017 году, указаны в приложении № 3 к настоящей программе.

#### VI. Механизм реализации программы

Главным распорядителем средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию настоящей программы, является Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска» (далее – Управление ЖКХ).

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя:

а) минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий:

ремонт дворовых проездов,

обеспечение освещения дворовых территорий,

установка скамеек, урн.

б) перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий:

оборудование детских и (или) спортивных площадок;

оборудование автомобильных парковок;

озеленение дворовой территории;

обустройство места выгула собак;

устройство ограждений;

устройство контейнерных площадок;

ремонт имеющейся или устройство новой ливневой канализации, дренажной системы;

организация вертикальной планировки территории;

снос строений и сооружений вспомогательного использования, являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме;

устройство пандуса.

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) обеспечивают финансовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в размере не менее 1 % от общего объема средств, необходимого на реализацию мероприятий по благоустройству дворовой территории.

Заинтересованные лица обеспечивают трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий. Под трудовым (неденежным) участием понимается, в том числе выполнение заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например, подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, демонтаж старого оборудования, уборка мусора), покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта (дворовой территории).

При определении ориентировочной цены на выполнение работ рекомендуется применять нормативную стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, указанных в приложении 
№ 4 к настоящей программе. Визуализированный перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории указан в приложении № 5 к настоящей программе.

Включение дворовых территорий в настоящую программу осуществляется на основании Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2017 год, утвержденного постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 3 марта 2017 года № 28.

Порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу предусматривает установление периода приема предложений, проведение Общественной комиссией по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», созданной распоряжением Администрации города Горно-Алтайска от 31 марта 2017 года № 397-р, оценки поступивших заявок, а в случае, если несколько предложений наберут одинаковое количество баллов, очередность включения в перечень домов определяется исходя из даты поступления предложения, приоритет отдается предложению, поступившему ранее.

Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и финансового участия граждан в выполнении указанных работ указан в приложении № 5 к настоящей программе.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2017 год, указан в приложении № 6 к настоящей программе. Одним из требований к дизайн-проекту является необходимость предусматривать проведение мероприятий по благоустройству с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Включение в настоящую программу общественной территории регулируется Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2017 год общественной территории, подлежащей благоустройству в 2017 году, утвержденным постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 15 марта 2017 года № 38.

Порядок общественного обсуждения и утверждения дизайн-проекта общественной территории, подлежащей благоустройству в 2017 году, утвержден постановлением Администрации города Горно-Алтайска от ___________ 2017 года № ___. Одним из требований к дизайн-проекту является необходимость предусматривать проведение мероприятий по благоустройству с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Включение в настоящую программу парков регулируется Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2017 году, утвержденным постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 
3 марта2017 года № 27.

Порядок общественного обсуждения дизайн-проекта обустройства парка, подлежащего благоустройству в 2017 году, и перечня мероприятий по его благоустройству, подлежащих реализации в 2017 году, утвержден постановлением Администрации города Горно-Алтайска от ___________ 2017 года № ___. Одним из требований к дизайн-проекту является необходимость предусматривать проведение мероприятий по благоустройству с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

VIII. Мероприятия по утверждению не позднее 31 декабря 2017 года муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 – 2022 годы

Муниципальное образование «Город Горно-Алтайск» берет на себя обязательство утвердить муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018 – 2022 годы не позднее 31 декабря 2017 года, для чего будут осуществлен еженедельный контроль по исполнению должностными лицами муниципального образования мероприятий по подготовке проекта указанной программы.

IX. Мероприятия, предусмотренные разделом 3 Методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год, утвержденных приказом Минстроя России от 21 февраля 2017 г. N 114/пр

Муниципальное образование «Город Горно-Алтайск» берет на себя следующие обязательства:

организовать не позднее 1 ноября 2017 года по результатам общественных обсуждений утверждение Правил благоустройства территории города Горно-Алтайска, с учетом методических рекомендаций, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

предоставить не позднее 1 декабря 2017 года в Минстрой России на конкурс не менее двух реализованных в 2017 году лучших проектов по благоустройству общественных территорий в порядке и на условиях, утвержденных Минстроем России;

распределить объем средств, полученных муниципальным образованием в 2017 году в качестве субсидии из федерального бюджета, следующим образом:

не менее 2/3 объема средств - на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

1/3 объема средств - на софинансирование иных мероприятий по благоустройству, предусмотренных муниципальной программой на 2017 год;

не позднее 1 июля 2017 года подготовить и утвердить с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, а также дизайн-проект благоустройства общественных территорий;

завершить реализацию муниципальной программы до конца 2017 года.

Адресный перечень дворовых территорий, общественных территорий, парка, подлежащих включению в муниципальную программу, формируется по предложениям заинтересованных лиц Общественной комиссией по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», созданной распоряжением Администрации города Горно-Алтайска от 31 марта 2017 года № 397-р.

Адресный перечень дворовых территорий на 2017 год:

ул. Чорос-Гуркина, 35

ул. Чорос-Гуркина, 33

пр. Коммунистический, 51

пр. Коммунистический, 49

ул. Чаптынова, 28

пр. Коммунистический, 66

пр. Коммунистический, 24

Адресный перечень общественных территорий:

Набережная-парк в районе мебельного моста

Парк Радужный, Устройство «Скейт-парка» (за счет внебюджетных средств)

Детская площадка (микрорайон «Мелиорация»)

Адресный перечень парка:

Мемориальный комплекс «Парк Победы», северо-восточная часть парка

X. Особенности осуществления контроля реализации муниципальной программы в рамках формирования современной городской среды

В целях осуществления контроля и координации реализации муниципальной программы созданы следующие комиссии:

межведомственная комиссия под руководством такого высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, созданной ____________________________

общественной комиссией по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», созданной распоряжением Администрации города Горно-Алтайска от 31 марта 2017 года № 397-р.

Контроль и координация реализации муниципальной программы осуществляется также собственниками многоквартирных домов.

Все решения, касающиеся благоустройства общественных территорий принимаются открыто и гласно, с учетом мнения жителей города Горно-Алтайска.

Для повышения уровня доступности информации и информирования граждан и других заинтересованных лиц о задачах и проектах по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий на официальном портале муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети Интернет создан раздел, предоставляющий наиболее полную и актуальную информацию по реализации муниципальной программы формирования современной городской среды.

Гражданам предоставлена возможность внести свои предложения и дополнения к представленному проекту благоустройства общественной территории, парка, муниципальной программы. Такие предложения могут приниматься по электронной почте, при личном приеме.

План реализации муниципальной программы представлен в приложении № 7 к настоящей программе.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы  с указание сроков начала и окончания их реализации указан в приложении № 8 к настоящей программе.

XI. Софинансирование за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай

Общий объем финансирования за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай составляет 2 463 534 рубля, в том числе:

благоустройство дворовых территорий 1 599 000  рублей;

благоустройство общественных территорий 799 000 рублей;

благоустройство парков 65 534 рубля;

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к муниципальной программе

формирования современной городской среды на 2017 год

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования «Город Горно-Алтайск» «Формирование современной городской среды на территории города Горно-Алтайска» на 2017 год

| Ответственный исполнитель Программы | Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации города Горно-Алтайска» |
| --- | --- |
| Участники Программы | Администрация города Горно-Алтайска Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации города Горно-Алтайска» Товарищества собственников жилья Управляющие организации Общественные организации |
| Цели Программы | Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск» |
| Задачи Программы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Город Горно-Алтайск» Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования «Город Горно-Алтайск» Повышение уровня благоустройства парков Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования «Город Горно-Алтайск» |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | № Значение показателя (индикатора) Единица измерения 1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий Ед., кв.м. 2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий Проценты 3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) Проценты 4. Количество благоустроенных общественных территорий Ед. 5. Площадь благоустроенных общественных территорий Га 6. Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий Проценты, кв.м. 7 Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования Кв.м. 8 Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу Проценты, рубли 9. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территории Чел./часы 10 Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу Проценты, рубли 11. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территории Чел./часы |
| Срок реализации Программы | 2017 год |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования программы составляет 49 765 500 рублей, в том числе: благоустройство дворовых территорий 32 302 000 рублей; благоустройство общественных территорий 16 141 000 рублей; благоустройство парков 1 322 500 рублей, в том числе: средства федерального бюджета 46 804 366 рублей, в том числе: благоустройство дворовых территорий 30 380 000 рублей; благоустройство общественных территорий 15 180 600 рублей; благоустройство парков 1 243 766 рублей; средства республиканского бюджета Республики Алтай 2 463 534 рубля, в том числе: благоустройство дворовых территорий 1 599 000 рублей; благоустройство общественных территорий 799 000 рублей; благоустройство парков 65 534 рубля; средства местного бюджета 497 600 рублей, в том числе: благоустройство дворовых территорий 323 000 рублей; благоустройство общественных территорий 161 400 рублей; благоустройство парков 13 200 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | В результате реализации мероприятий по повышению уровня благоустройства территорий города Горно-Алтайска к концу 2017 года будут достигнуты следующие показатели: обеспечение в 2017 году охвата населения благоустроенными дворовыми территориями до уровня 23,1%; обеспечение в 2017 году доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий до уровня 24,2%; обеспечение в 2017 году доли благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий до уровня 47,6%; обеспечение в 2017 году количества благоустроенных дворовых территорий до 54 ед.; обеспечение в 2017 году площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования до 49,1 тыс. кв.м. |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

формирования современной городской среды на 2017 год

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы формирования современной городской среды на 2017 год

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год |
|  |  |  | 2016 | 2017 |
| 1. | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий | Ед., кв.м. | 47, 152 700 | 54, 180 500 |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий | Проценты | 20,5 | 24,2 |
| 3. | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | Проценты | 19,3 | 24,2 |
| 4. | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 10,1 | 10,3 |
| 5. | Площадь благоустроенных общественных территорий | Га | 4,656 | 4,910 |
| 6. | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | Проценты, кв.м. | 46,06 46 560 | 47,6 49 100 |
| 7 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | Кв.м. | 0,74 | 0,74 |
| 8 | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу | Проценты, рубли |  | 1, 326 283,0 |
| 9. | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территории | Чел./часы |  | 56 |
| 10 | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу | Проценты, рубли |  | 1, 326 283,0 |
| 11. | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территории | Чел./часы |  | 56 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе

формирования современной городской среды на 2017 год

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы

| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС¹ | Рз2 Пр3 | ЦСР4 | ВР5 | год (годы) |
| Муниципальная программа формирования современной городской среды муниципального образования «Город Горно-Алтайск» «Формирование современной городской среды на территории города Горно-Алтайска» на 2017 год | Муниципальное Учреждение «Финансовое Управление администрации муниципального образования города Горно-Алтайска», Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска» | всего: | 017 | 05 03 | 14000 | 244 | 50 091,783 |
|  |  | бюджет муниципального образования «Город Горно-Алтайск» |  |  |  |  | 497,600 |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай |  |  |  |  | 2 463,534 |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |  | 46 804,366 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  | 326,283 |
| Основное мероприятие 1 Благоустройство дворовых территорий | Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска» | всего |  |  |  |  | 32 628,283 |
|  |  | бюджет муниципального образования «Город Горно-Алтайск» |  |  |  |  | 323,0 |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай |  |  |  |  | 1 599,0 |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |  | 30 380,0 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  | 326,283 |
| Основное мероприятие 2 Благоустройство общественных мест | Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска» | всего |  |  |  |  | 16 141,0 |
|  |  | бюджет муниципального образования «Город Горно-Алтайск» |  |  |  |  | 161,4 |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай |  |  |  |  | 799,0 |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |  | 15 180,0 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 Благоустройство парков | Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска» | всего |  |  |  |  | 1 322,5 |
|  |  | бюджет муниципального образования «Город Горно-Алтайск» |  |  |  |  | 13,2 |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай |  |  |  |  | 65,534 |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |  | 1 243,766 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |

<1> код главного распорядителя бюджетных средств;

<2> код раздела;

<3> код подраздела;

<4> код целевой статьи;

<5> код вида расходов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к муниципальной программе

формирования современной городской среды на 2017 год

Нормативная стоимость (единичные расценки)

работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень видов работ и перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ в ценах 1 кв. 2017 г., рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень видов работ |
| Новое строительство |
|  | Устройство проезда из асфальтобетонной смеси толщиной 7 см. с подстилающими слоями | м2 | 1 422,00 |
|  | Устройство тротуаров из асфальтобетонной смеси толщиной 4 см. с подстилающими слоями | м2 | 892,00 |
|  | Устройство тротуаров из плитки с подстилающими и выравнивающими основаниями из песка | м2 | 761,00 |
|  | Установка бордюра | м.п. | 971,00 |
|  | Установка поребрика | м.п. | 785,00 |
|  | Устройство светильника (без подключения к линии) | шт. | 1 873,00 |
|  | Установка скамьи (без материала)/(с материалом) | шт. | 879,00/8 437,00 |
|  | Установка урны (без материала) )/(с материалом) | шт. | 879,00/3 228,00 |
|  | Устройство ограждений высотой 0,5 м | м | 1 402,45 |
|  | Устройство контейнерных площадок (без стоимости контейнера) | Площадка на 1 контейнер | 19 841,00 |
|  | Устройство ливневой канализации (лоток, решетка) | 6 м. п. | 23 876,00 |
|  | Снос строения (методом обрушения) | 100м3 | 21 209,14 |
|  | Устройство пандуса | 1 шт | 055,00 |
| 2. Ремонт |
|  | Ремонт проезда из асфальтобетонной смеси толщиной 7 см. (1. Разломка и обрубка краев асфальтобетона. 2. Очистка основания. 3. Смазка битумом краев обрубленных мест. 4. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси. 5. Укатка катком.) | м2 | 1 471,00 |
|  | Ремонт тротуаров из асфальтобетонной смеси толщиной 4 см. (1. Разломка и обрубка краев асфальтобетона на поврежденных площадках. 2. Россыпь дополнительного слоя щебня и высевок с разравниванием и уплотнением. 3. Укладка с разравниванием асфальтобетонной смеси с уплотнением. 4. Посыпка отремонтированных мест песком. 5. Затирка трамбовкой) | м2 | 1 384,00 |
|  | Замена бордюра | м.п. | 1 296,00 |
|  | Замена тротуара из плитки | м2 | 2 074,00 |
| II | Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий |
|  | Устройство газона | м2 | 253,00 |
|  | Посадка деревьев | шт. | 3 323,00 |
|  | Устройство детской (спортивной) площадки из песка (без оборудования) | м2 | 164,00 |
|  | Обустройство места выгула собак | м2 | 180,61 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к муниципальной программе

формирования современной городской среды на 2017 год

Визуализированный перечень

образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории

Элементы благоустройства парка:

Скамья:

Элементы благоустройства общественной территории:

Элементы благоустройства дворовой территории

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к муниципальной программе

формирования современной городской среды на 2017 год

ПОРЯДОК

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ

- Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет механизм сбора, расходования, контроля за расходованием средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ в целях софинансирования мероприятий муниципальной программы формирования современной городской среды муниципального образования «Город Горно-Алтайск» «Формирование современной городской среды на территории города Горно-Алтайска» на 2017 год.

- В целях настоящего Порядка:

под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды 
к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий 
и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;

под трудовым (неденежным) участием понимается, в том числе выполнение заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например, подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, демонтаж старого оборудования, уборка мусора), покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта (дворовой территории);

под минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – минимальный перечень) понимается ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн;

под перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – дополнительный перечень) понимается оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, обустройство места выгула собак, устройство ограждений, устройство контейнерных площадок, ремонт имеющейся или устройство новой ливневой канализации, дренажной системы, организация вертикальной планировки территории, снос строений и сооружений вспомогательного использования, являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, устройство пандуса.

3. Решение о финансовом (трудовом) участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному и дополнительному перечню принимается в соответствии с законодательством Российской Федерации собственниками помещений в каждом многоквартирном доме и собственниками каждого здания и сооружения (при их наличии), расположенных в границах дворовой территории.

II. Порядок и формы финансового и трудового участия, их подтверждении

4. При выполнении работ по минимальному и дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 1% от сметной стоимости работ на благоустройство дворовой территории.

5. Заинтересованные лица должны обеспечить трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий путем выполнения следующих видов работ (одного или нескольких):

подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, демонтаж старого оборудования, уборка мусора);

покраска оборудования;

озеленение территории;

посадка деревьев;

охрана объекта (дворовой территории).

6. Финансовое и трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально.

Документальное подтверждение финансового и трудового участия представляются в Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска» (далее – Управление ЖКХ) по адресу: г. Горно-Алтайск, 
пр. Коммунистический, 18, кабинет 307, не позднее, чем через 5-ть рабочих дней после осуществления финансового и (или) трудового участия.

Документами, подтверждающими финансовое участие, являются копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на специальный счет, открытый в порядке, установленном пунктом 8 настоящего Порядка.

Документами (материалами), подтверждающими трудовое участие являются отчет совета многоквартирного дома и (или) лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. В качестве приложения к такому отчету должны быть представлены фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц, которые должны быть размещены. Управление ЖКХ в течение 5-ти дней со дня их получения направляет в Отдел информационной политики и связей с общественностью Администрации города Горно-Алтайска указанные материалы для размещения на официальном портале муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет» (далее – портал).

III. Сбор, расходование и контроль за расходованием средств заинтересованных лиц

7. Сбор средств заинтересованных лиц на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий обеспечивают управляющие организации (в случае реализации способа управления - управление управляющей организацией), товарищества собственников жилья (в случае реализации способа управления управление товариществом собственников жилья).

8. Собранные средства перечисляются управляющей организацией, товариществом собственников жилья на специальный счет, открытый Управлением ЖКХ в российской кредитной организации, величина собственных средств (капитала) которой составляет не менее чем двадцать миллиардов рублей либо в органах казначейства (далее – специальный счет), и предназначенном для перечисления средств на благоустройство дворовой территории в целях софинансирования мероприятий муниципальной программы формирования современной городской среды муниципального образования «Город Горно-Алтайск» «Формирование современной городской среды на территории города Горно-Алтайска» на 2017 год (далее – муниципальная программа).

9. Не позднее 5 мая 2017 года, Управление ЖКХ информирует лиц, управляющих многоквартирными домами, дворовые территории которых включены в муниципальную программу, о реквизитах специального счета.

Лица, управляющие МКД, в срок до 10 мая 2017 года обеспечивают перечисление средств на специальный счет в размере не менее 1% от сметной стоимости работ на благоустройство дворовой территории. В случае неисполнения указанного в настоящем пункте обязательства Общественной комиссией по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденной распоряжением Администрации города Горно-Алтайска от 31 марта 2017 года № 397-р (далее – Общественная комиссия), в срок до 15 мая 2017 года принимается решение об исключении дворовой территории из перечня домов и проекта муниципальной программы.

10. Управление ЖКХ обязано:

вести учет поступающих средств в разрезе МКД, дворовые территории которых подлежат благоустройству;

обеспечить ежемесячное опубликование на портале информации о размере поступивших средств в разрезе МКД;

ежемесячно, в срок до 5-го числа каждого месяца, направлять информацию о размере поступивших средств в разрезе МКД в Общественную комиссию.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к муниципальной программе

формирования современной городской среды на 2017 год

ПОРЯДОК

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных 
в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования «Город Горно-Алтайск»
«Формирование современной городской среды на территории города Горно-Алтайска» на 2017 год

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет механизм действий по разработке дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий (далее – дизайн-проектов), требования к их оформлению, порядок их обсуждения с заинтересованными лицами в целях конкретизации размещения на дворовой территории элементов благоустройства с учетом мнения заинтересованных лиц.

- В целях настоящего Порядка:

под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды 
к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий 
и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;

под минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – минимальный перечень) понимается ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн;

под перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – дополнительный перечень) понимается оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, обустройство места выгула собак, устройство ограждений, устройство контейнерных площадок, ремонт имеющейся или устройство новой ливневой канализации, дренажной системы, организация вертикальной планировки территории, снос строений и сооружений вспомогательного использования, являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, устройство пандуса.

II. Порядок разработки и требования к дизайн-роектам

3. Дизайн-проект должен быть оформлен в письменном виде и содержать следующую информацию:

наименование дизайн-проекта по благоустройству дворовой территории, включающее адрес многоквартирного дома (далее – МКД).

текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории;

сметный расчет стоимости мероприятий.

Дизайн-проект должен предусматривать возможность реализации обустройства дворовой территории в соответствии с минимальным и (или) дополнительным перечнем работ по благоустройству, выбранным общим собранием собственников помещений в МКД.

4. Проект должен учитывать рельеф местности, быть адаптированным к фактическим границам дворовой территории.

5. Проект должен предусматривать проведение мероприятий по благоустройству дворовой территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

6. Заказчиком дизайн-проекта является Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска» (далее – Управление ЖКХ). Управление ЖКХ в условия муниципального контракта (договора) включает обязательное участие подрядной организации, разрабатывающей дизайн-проект, в общественных обсуждениях дизайн-проекта и последующую его доработку в соответствии с решением Общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», созданной распоряжением Администрации города Горно-Алтайска от 31 марта 2017 года № 397-р (далее - Общественная комиссия).

7. Управление ЖКХ обеспечивает подготовку дизайн-проекта в срок не позднее 20 мая 2017 года.

III. Обсуждение Проектов

8. Общественная комиссия по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденной распоряжением Администрации города Горно-Алтайска от 31 марта 2017 года № 397-р (далее – Общественная комиссия) обеспечивает рассмотрение предложенных дизайн-проектов совместно с представителями заинтересованных лиц в срок не позднее 25 мая 2017 года.

9. При рассмотрении дизайн-проектов члены Общественной комиссии и заинтересованные лица могут высказать имеющиеся по дизайн-проекту замечания и предложения. При обсуждении должны быть определены пути устранения замечаний, при неустранении которых дизайн-проект не сможет быть реализован, а также  сроки устранения замечаний.

10. Доработанный дизайн-проект в срок, установленный Общественной комиссией, направляется в Общественную комиссию для согласования.

11. Дизайн-проект, прошедший обсуждение без замечаний, либо дизайн-проект, доработанный в порядке, установленном разделом III настоящего Порядка, согласовывается Общественной комиссией и с каждым представителем (представителями) заинтересованных лиц, уполномоченных на представление предложений, согласование дизайн-проекта.

12. Решение о согласовании дизайн-проекта принимается не позднее 15 июня 2017 года и оформляется протоколом заседания Общественной комиссии, который в течение одного рабочего дня после принятия решения направляется в Управление ЖКХ.

13. Управление ЖКХ в срок в срок до 20 июня 2017 года подготавливает и обеспечивает подписание распоряжения Администрации города Горно-Алтайска об утверждении дизайн-проектов дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году (далее – Распоряжение).

Решение Общественной комиссии и Распоряжение размещаются Отделом информационной политики на портале в течение 
3-х календарных дней со дня подписания Распоряжения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

к муниципальной программе

формирования современной городской среды на 2017 год

ПЛАН

реализации муниципальной программы

| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Утверждение муниципальной программы | Контрольная точка результата | Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска» |  | 25.05.2017 |  |  |
| Утверждение дизайн-проектов дворовых территорий | Контрольная точка результата |  |  | 14.06.2017 |  |  |
| Утверждение дизайн-проектов общественных территорий | Контрольная точка результата |  |  | 14.06.2017 |  |  |
| Утверждение дизайн-проекта парка | Контрольная точка результата |  |  | 14.06.2017 |  |  |
| Конкурсные процедуры по выбору подрядчика для выполнения работ по благоустройству общественной территории | Контрольная точка результата |  |  |  | 15.07.2017 |  |
| Конкурсные процедуры по выбору подрядчика для выполнения работ по благоустройству парка | Контрольная точка результата |  |  |  | 30.07.2017 |  |
| Утверждение Порядка предоставления субсидий товариществам собственников жилья, управляющим организациям | Контрольная точка результата |  |  | 06.06.2017 |  |  |
| Предоставление субсидий товариществам собственников жилья, управляющим организациям | Контрольная точка результата |  |  | 20.06.2017 |  |  |
| Выполнение работ по благоустройству парка | Контрольная точка результата | Подрядные организации |  |  |  | 01.11.2017 |
| Выполнение работ по благоустройству общественной территории | Контрольная точка результата | Подрядные организации |  |  |  | 01.11.2017 |
| Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий | Контрольная точка результата | Подрядные организации |  |  |  | 01.11.2017 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

к муниципальной программе

формирования современной городской среды на 2017 год

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Город Горно-Алтайск» |
| 1. Основное мероприятие 1.1 Благоустройство дворовых территорий |  | 2017 | 2017 | обеспечение в 2017 году охвата населения благоустроенными дворовыми территориями до уровня 23,1%; обеспечение в 2017 году доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий до уровня 24,2%; |  |  |
| Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования «Город Горно-Алтайск» |
| 1. Основное мероприятие 1.1 Благоустройство общественных мест |  |  |  | обеспечение в 2017 году доли благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий до уровня 47,6% обеспечение в 2017 году площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования до 49,1 тыс. кв.м. |  |  |
| Задача 3. Повышение уровня благоустройства парков |
| 1. Основное мероприятие 1.1 Благоустройство парков |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования «Город Горно-Алтайск» |
| 1. Основное мероприятие 1.1 Благоустройство дворовых территорий |  |  |  | 100 % уровень информирования о мероприятиях по благоустройству территории общего пользования Обеспечение вовлеченности граждан, организаций не менее 2% от общей численности населения |  |  |
| 2. Основное мероприятие 1.2 Благоустройство общественных мест |  |  |  |  |  |  |
| 3. Основное мероприятие 1.3 Благоустройство парков |  |  |  |  |  |  |

;

обеспечение в 2017 году количества благоустроенных дворовых территорий до 54 ед.;