Приложение

к распоряжению Мэра

города Горно-Алтайска

от «12» января 2017 года № 12-р

ПРОЕКТ

| ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ |  | ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ ДЕПУТАТТАР СОВЕДИ |
| --- | --- | --- |
| РЕШЕНИЕ |  | ЧЕЧИМ |

от «____» ____________ 20___ года № ________

Об утверждении Программы

комплексного развития транспортной

инфраструктуры муниципального

образования «Город Горно-Алтайск»

на период по 2029 год

На основании скорректированного генерального плана муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на срок с 2009 по 2029 годы, утвержденного решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 3 сентября 2009 года № 18-1, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года  № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь статьей 43 Устава муниципального образования «Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от   29 августа 2013 года № 12-3,

Горно-Алтайский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на период по 2029 год.

2. Настоящее Решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

Первый заместитель главы                                 Председатель Горно-Алтайского

администрации города Горно-Алтайска           городского Совета депутатов

______________О.А. Сафронова                       ________________Ю.В. Нечаев

Плешков А.А., 2-82-12

СОДЕРЖАНИЕ

- Паспорт программы.

- Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры.

- Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск».

- Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупнённая оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры, с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта.

- Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов).

- Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры.

- Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры.

- Предложения по институционным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск».

УТВЕРЖДЕНА

решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов

от «____»  ___________ года № _____

ПРОГРАММА

комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на период по 2029 год

Раздел I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование Программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на период по 2029 год (далее – Программа) |
| 2. | Основание для разработки Программы | 1. Градостроительный кодекс Российской Федерации. 2. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 3. Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 4. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов». 5. Устав муниципального образования «Город Горно-Алтайск», принятый постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 29 августа 2013 года № 12-3 6. Скорректированный генеральный план муниципального образования «Город Горно-Алтайск», утвержденный решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 3 сентября 2009 года № 18-1 |
| 3. | Наименование заказчика Программы, местонахождение | Администрация города Горно-Алтайска, Республика Алтай, город Горно-Алтайск, проспект Коммунистический, 18 |
| 4. | Наименование разработчика Программы, местонахождение | Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска», Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Строителей, 3/1 |
| 5. | Цель Программы | Обеспечение сбалансированного и перспективного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в соответствии с потребностями в проектировании, строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения |
| 6. | Задачи Программы | 1. Обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность. 2. Доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения города Горно-Алтайска и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования. 3. Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности – в перевозке пассажиров и грузов на территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск». 4. Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью. 5. Условия для управления транспортным спросом. 6. Создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности. 7. Создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам. 8. Условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения. 9. Эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры |
| 7. | Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры | 1. Технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры, в том числе показатели безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности. 2. Обеспечение сбалансированного и перспективного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в соответствии с потребностями в проектировании, строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения 3. Обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность. 4. Доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения города Горно-Алтайска и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования. 5. Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности – в перевозке пассажиров и грузов на территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск». Условия для управления транспортным спросом. 6. Создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности. 7. Создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам. 8. Условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения. 9. Эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры |
| 8. | Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется в срок по 2029 год в один этап |
| 9. | Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры | 1. Развитие транспорта общего пользования. 2. Обеспеченность населения объектами транспортной инфраструктуры. 3. Развитие сети дорог муниципального образования 4. Снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровья населения. 5. Повышение безопасности дорожного движения |
| 10. | Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет – 1 150 218 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета (справочно) – 0 руб., из республиканского бюджета Республики Алтай (справочно) – 0 руб., из бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск» (далее - местный бюджет) – 1 150 318 тыс. руб., за счет средств из иных источников (справочно) – 1 150 318 тыс. руб. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2017 - 2029 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск» с учетом изменения ассигнований из федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Алтай |

Раздел II. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

2.1. Анализ положения муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в структуре пространственной организации  Республики Алтай.

Город Горно-Алтайск раскинулся в котловине среди цепи невысоких гор на месте слияния двух небольших рек - Улалушки и Маймы, которые впадают в большую горную реку Катунь. Площадь города составляет 95,5 кв.км. Численность постоянного населения на 1 января 2016г. составила 62,861 тыс. человек. Доля трудоспособного населения в общей численности населения составляет 56,5%.

Город простирается в межгорной котловине, окруженной сглаженным низкогорным рельефом северных отрогов Алтая с высотами 400-650 метров. По котловине протекает река Майма, которая на всем протяжении (52 км) сохраняет северо-западное направление и впадает в реку Катунь. С северной стороны возвышается гора Тугая (641 м), на южной окраине города располагается гора Комсомольская (427 м).

Общая площадь территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск» составляет 9209 га, в том числе: площадь застроенных земель - 2670 га, общая площадь городских лесов - 4444 га, земли сельскохозяйственного назначения - 20 га, площадь земель под дорогами - 355 га, под водой - 27 га, земли запаса - 57 га.

Расстояние от Горно-Алтайска до Москвы - 3641 км, до ближайшей железнодорожной станции Бийск - 100 км. Аэропорт Горно-Алтайска находится в 6 км к западу от центра. Горно-Алтайск связан федеральной автомобильной дорогой Р-256 (ранее М-52) «Чуйский тракт» с Алтайским краем  и районами Республики Алтай. Оценивая географическое положение города, следует отметить, что оно благоприятно с точки зрения развития экономических связей, следовательно, и перспектив развития.

2.2. Социально-экономическая характеристика муниципального образования «Город Горно-Алтайск».

Экономический потенциал города Горно-Алтайска обеспечивается устойчивой работой 24 крупных и средних предприятий в сфере обрабатывающего производства из них: основные ООО «Сантекс», ООО «Аникс», ООО «Розница», ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ» и ОАО «Водоканал», а также субъектов среднего и малого бизнеса. Промышленность города Горно-Алтайска представлена предприятиями целлюлозно-бумажной, лесной, деревообрабатывающей промышленности, электроэнергетики, пищевой и перерабатывающей промышленности.

Важным условием повышения уровня и качества жизни населения города Горно-Алтайска является строительство жилья, объектов социальной и инженерной инфраструктуры, производственных объектов, соответствующих современному уровню развития общества.

Транспортная инфраструктура города Горно-Алтайска представляет собой многоотраслевой комплекс, действующий в интересах повышения благосостояния его населения. Она охватывает систему транспорта, дорожного строительства, объектов транспортной инфраструктуры, систем обеспечения безопасности дорожного движения.

2.2.1. Характеристика градостроительной деятельности.

Основными мероприятиями, предусмотренными Градостроительным планом по развитию территории муниципального образования являются:

- строительство и реконструкция объектов жилой застройки, административных зданий;

- обеспечение современной инженерной инфраструктуры жилых микрорайонов (в том числе и индивидуальной застройки);

- комплексное решение транспортных проблем: развитие транспортной инфраструктуры с созданием новых транспортных связей и реконструкцией существующих;

- обеспечение объектами культурно-бытового обслуживания;

- вынос очистных сооружений канализации, организация и очистка поверхностного стока;

- развитие производственной зоны для размещения новых предприятий и коммунально-складских помещений.

Целью генерального плана является разработка стратегии развития города на основе тенденций экономики города, планировочной организации территории, архитектурно-пространственного решения, создание документа управления развитием территории города.

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования благоприятной среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий города, функциональное зонирование территорий, развитие и модернизацию инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия, экологическому и санитарному благополучию.

Градостроительной политикой в планах социально-экономического развития муниципального образования «Город Горно-Алтайск» и генеральным планом предусматривается решение следующих задач:

1.	Выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования, решение этих проблем.

2.	Совершенствование жилищной политики, обеспечение населения современным комфортным жильем.

3.	Развитие производственного комплекса, охрана окружающей среды.

4.	Определение зон различного функционального назначения и ограничения на использование территорий указанных зон. Создание в городе зон рекреационного назначения.

5.	Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.

6.	Определение мер по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций.

7.	Определение территорий резерва для развития города.

8.	Формирование эстетического облика и инвестиционной привлекательности города.

9.	Обеспечение всех хозяйствующих субъектов и населения земельными ресурсами.

Генеральный план муниципального образования «Город Горно-Алтайск»  является документом  территориального планирования, утвержденный решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 3 сентября 2009 года № 18-1.

Расчетный срок реализации генерального плана - 20 лет.

2.2.2. Деятельность в  сфере транспорта.

Транспортно-экономические связи муниципального образования осуществляются автомобильным транспортом. Транспортные предприятия на территории города отсутствуют. На территории города действуют  маршруты муниципальных, межмуниципальных и межрегиональных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа. Большинство передвижений приходится на перевозки пассажиров автобусами, личным транспортом и пешеходным сообщением.

Грузовой транспорт в основном представлен малым коммерческим транспортом.

2.2.3. Оценка транспортного спроса.

В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения к объектам тяготения.

Можно выделить основные группы объектов тяготения:

- объекты социальной сферы;

- объекты трудовой деятельности;

- узловые объекты транспортной инфраструктуры.

2.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Развитие транспортной системы муниципального образования является необходимым условием улучшения качества жизни жителей в городе Горно-Алтайске.

Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется территориальная целостность и единство экономического пространства. Недооценка проблемы несоответствия состояния дорог и инфраструктуры местного значения социально-экономическим потребностям общества является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных процессов.

Транспортную инфраструктуру города образуют линии муниципальных, межмуниципальных и межсубъектных перевозок.

В основе формирования улично-дорожной сети муниципального образования лежат: главные дороги, второстепенные дороги, проезды общего пользования, подъезды к дворовым территориям многоквартирных домов.

Основные транспортно-экономические связи города с другими районами Республики Алтай осуществляются автомобильным транспортом.

Для автомобильного транспорта межсубъектных перевозок пассажиров и багажа имеется автовокзал.

Водного и воздушного транспорта в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» не имеется.

2.4. Характеристика сети дорог города Горно-Алтайска, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог.

Дорожно-транспортная сеть города Горно-Алтайска состоит из дорог  разных категорий общей протяженностью 252,8 километров, предназначенных не для скоростного движения. Большинство дорог общего пользования местного значения имеют асфальтобетонное и гравийно-песчаное покрытие.

Содержание автомобильных дорог осуществляется подрядными  организациями по муниципальным контрактам. Проверка качества содержания дорог проводится по согласованному графику, в соответствии с установленными критериями.

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной инфраструктуры муниципального образования. Они связывают территорию города с районными центрами, обеспечивают жизнедеятельность и во многом определяют возможности развития города, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров. От уровня развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста города, повышения конкурентоспособности местных производителей и улучшения качества жизни населения.

К автомобильным дорогам общего пользования местного значения относятся муниципальные дороги, улично-дорожная сеть и объекты дорожной инфраструктуры, расположенные в границах муниципального образования «Город Горно-Алтайск», находящиеся в муниципальной собственности.

Развитие экономики города во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной сети, на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог.

Недофинансирование дорожной отрасли, в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества участков, требующих ремонта. Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог.

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования местного значения города Горно-Алтайска позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

Перечень дорог местного значения утвержден распоряжением администрации города Горно-Алтайска от 14 сентября 2015 года № 1420-р «Об утверждении перечня, наименований и идентификационных номеров   автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Горно-Алтайск».

Основные местные автомобильные дороги выполняют связующие функции между улицами и микрорайонами.

Таблица 1

ПЕРЕЧЕНЬ

автомобильных дорог общего пользования местного значения

города Горно-Алтайска

| Наименование объекта | Кадастровый номер | Протяженность, (м.) | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- |
| переулок Автодромный | 04:11:020263:146 | 229,00 | гравийно-песчаное |
| улица Автомобилистов | 04:11:000000:1622 | 648,00 | гравийно-песчаное |
| улица Айская | 04:11:000000:1623 | 1 531,00 | гравийно-песчаное |
| улица Алагызова | 04:11:000000:1778 | 937,00 | гравийно-песчаное |
| улица Алтайская | 04:11:010230:1069 | 641,00 | гравийно-песчаное |
| улица Алферова | 04:11:020166:258 | 216,00 | асфальтобетонное |
| переулок Ануйский | 04:11:010139:567 | 89,00 | гравийно-песчаное |
| переулок Аптечный | 04:11:020158:178 | 156,00 | асфальтобетонное |
| улица Афганцев | 04:11:020174:894 | 354,00 | гравийно-песчаное |
| улица Б.Головина | 04:11:000000:1624 | 526,00 | асфальтобетонное |
| переулок Багряный | 04:11:010140:159 | 159,00 | гравийно-песчаное |
| улица Байат | 04:11:020138:205 | 387,00 | гравийно-песчаное |
| переулок Безымянный | 04:11:010344:55 | 127,00 | гравийно-песчаное |
| переулок Белый | 04:11:010120:408 | 66,00 | гравийно-песчаное |
| улица Береговая | 04:11:020163:193 | 217,00 | асфальтобетонное |
| улица Березовая | 04:11:000000:1838 | 807,00 | гравийно-песчаное |
| переулок Березовый | 04:11:000000:1830 | 533,00 | гравийно-песчаное |
| переулок Бийский | 04:11:000000:1794 | 878,00 | гравийно-песчаное |
| улица Больничная | 04:11:000000:1785 | 777,00 | гравийно-песчаное |
| переулок Больничный | 04:11:010221:43 | 180,00 | гравийно-песчаное |
| переулок Бочкаревка | 04:11:020264:102 | 87,00 | гравийно-песчаное |
| улица Бочкаревка | 04:00:000000:49 | 826,00 | гравийно-песчаное |
| улица В.И. Чаптынова | 04:11:000000:1640 | 1 430,00 | асфальтобетонное |
| переулок Вавилова | 04:11:010154:1149 | 220,00 | гравийно-песчаное |
| улица Вавилова | 04:11:000000:1625 | 415,00 | гравийно-песчаное |
| переулок Васильковый | 04:11:000000:1627 | 268,00 | гравийно-песчаное |
| переулок Вековой | 04:11:000000:1605 | 174,00 | гравийно-песчаное |
| улица Вербицкого В.И. | 04:11:000000:1604 | 1 002,00 | гравийно-песчаное |
| переулок Весёлый | 04:11:000000:1845 | 222,00 | гравийно-песчаное |
| улица Вишневая | 04:11:000000:1626 | 1 450,00 | гравийно-песчаное |
| переулок Водопойный | 04:11:020170:166 | 167,00 | гравийно-песчаное |
| улица Водопроводная | 04:11:000000:1860 | 370,00 | гравийно-песчаное |
| улица Воинской Славы | 04:11:020174:892 | 523,00 | гравийно-песчаное |
| улица Высокогорная | 04:11:000000:1661 | 466,00 | гравийно-песчаное |
| улица Г.И. Чорос-Гуркина | 04:11:000000:1681 | 899,00 | асфальтобетонное |
| улица Гагарина | 04:11:000000:55 | 1 305,00 | гравийно-песчаное |
| переулок Гаражный | 04:11:010130:198 | 186,00 | гравийно-песчаное |
| переулок Гардинный | 04:11:010351:362 | 548,00 | гравийно-песчаное |
| улица Гастелло | 04:11:020154:575 | 132,00 | гравийно-песчаное |
| улица Головачева | 04:11:000000:1826 | 849,00 | гравийно-песчаное |
| улица Гончарная | 04:11:000000:1841 | 1 119,00 | гравийно-песчаное |
| переулок Гончарный | 04:11:000000:1847 | 619,00 | гравийно-песчаное |
| улица Горно-Алтайская | 04:11:000000:1609 | 1 148,00 | асфальтобетонное гравийно-песчаное |
| улица Горького | 04:11:000000:1869 | 523,00 | гравийно-песчаное |
| переулок Гранитный | 04:11:000000:1628 | 434,00 | асфальтобетонное |
| улица Грибная | 04:11:010158:398 | 232,00 | гравийно-песчаное |
| переулок Громовой | 04:11:000000:1839 | 126,00 | гравийно-песчаное |
| переулок Далекий | 04:11:000000:1836 | 128,00 | гравийно-песчаное |
| улица Долгих | 04:11:000000:1782 | 1 441,00 | гравийно-песчаное |
| улица Дорожная | 04:11:000000:1861 | 492,00 | гравийно-песчаное |
| переулок Дорожный | 04:11:000000:1870 | 339,00 | гравийно-песчаное |
| улица Дубовая Роща | 04:11:000000:1610 | 1 070,00 | асфальтобетонное |
| улица Жемчужная | 04:11:010308:186 | 312,00 | гравийно-песчаное |
| переулок Жилой | 04:11:020136:110 | 234,00 | гравийно-песчаное |
| переулок Жукова | 04:11:000000:1835 | 470,00 | гравийно-песчаное |
| улица Заводская | 04:11:000000:1641 | 806,00 | асфальтобетонное гравийно-песчаное |
| улица Заимка | 04:11:000000:1642 | 602,00 | асфальтобетонное |
| улица Западная | 04:11:000000:1644 | 513,00 | гравийно-песчаное |
| переулок Западный | 04:11:000000:1632 | 845,00 | гравийно-песчаное |
| улица Заречная | 04:11:000000:1611 | 1 791,00 | асфальтобетонное гравийно-песчаное |
| переулок Заречный | 04:11:010151:140 | 342,00 | гравийно-песчаное |
| улица Заринская | 04:11:000000:1645 | 621,00 | гравийно-песчаное |
| переулок Звонкий | 04:11:000000:1842 | 297,00 | гравийно-песчаное |
| улица Зеленая | 04:11:000000:1787 | 744,00 | гравийно-песчаное |
| улица Зеленый Берег | 04:11:020263:150 | 890,00 | гравийно-песчаное |
| улица Земляничная | 04:11:000000:1606 | 382,00 | гравийно-песчаное |
| переулок Зыбкий | 04:11:010141:84 | 338,00 | гравийно-песчаное |
| улица имени А.И. Чанчаева | 04:11:000000:1832 | 587,00 | гравийно-песчаное |
| улица имени А.М. Гомана | 04:11:010158:399 | 656,00 | гравийно-песчаное |
| улица имени Б.У. Укачина | 04:11:000000:1876 | 614,00 | гравийно-песчаное |
| улица имени В. Терешковой | 04:11:000000:1866 | 943,00 | гравийно-песчаное |
| улица имени В.К. Плакаса | 04:11:020263:149 | 211,00 | гравийно-песчаное |
| улица имени В.С. Высоцкого | 04:11:020174:891 | 242,00 | гравийно-песчаное |
| улица имени Г.Д. Гордополова | 04:11:010155:814 | 691,00 | гравийно-песчаное |
| переулок имени Д.К. Камзаракова | 04:11:020139:182 | 195,00 | гравийно-песчаное |
| переулок имени М.С. Евдокимова | 04:11:010155:815 | 411,00 | гравийно-песчаное |
| улица имени Маршала Г.К.Жукова | 04:11:000000:1840 | 715,00 | гравийно-песчаное |
| переулок имени Н.В. Толмачева | 04:11:000000:1833 | 408,00 | гравийно-песчаное |
| улица имени П.В. Ларкина | 04:11:000000:1843 | 824,00 | гравийно-песчаное |
| улица имени С. Тартыкова | 04:11:000000:1844 | 399,00 | гравийно-песчаное |
| улица имени С.С. Каташа | 04:11:000000:1878 | 582,00 | гравийно-песчаное |
| улица имени Ф.В. Троценко | 04:11:010139:568 | 609,00 | гравийно-песчаное |
| улица имени Ч.М. Кандаракова | 04:11:010155:819 | 600,00 | гравийно-песчаное |
| улица имени Ю.С. Знаменскго | 04:11:010155:818 | 569,00 | гравийно-песчаное |
| улица Калинина | 04:11:000000:1871 | 1 024,00 | гравийно-песчаное |
| улица Каясинская | 04:11:000000:1608 | 1 453,00 | асфальтобетонное гравийно-песчаное |
| переулок Каясинский | 04:11:000000:1607 | 959,00 | гравийно-песчаное |
| улица Кокышева | 04:11:000000:1612 | 813,00 | гравийно-песчаное |
| переулок Кокышева | 04:11:000000:1613 | 254,00 | гравийно-песчаное |
| улица Колхозная | 04:11:000000:1635 | 2 326,00 | асфальтобетонное гравийно-песчаное |
| переулок Колхозный | 04:11:000000:1633 | 1 755,00 | асфальтобетонное гравийно-песчаное |
| улица Кольцевая | 04:11:000000:1846 | 1 198,00 | гравийно-песчаное |
| проспект Коммунистический (1) | 04:11:000000:1658 | 2 605,00 | асфальтобетонное |
| улица Комсомольская | 04:11:000000:1614 | 783,00 | асфальтобетонное |
| переулок Королева | 04:11:000000:1829 | 226,00 | гравийно-песчаное |
| улица Космонавтов | 04:11:000000:1853 | 1 158,00 | гравийно-песчаное |
| улица Красная | 04:11:000000:1780 | 444,00 | гравийно-песчаное |
| переулок Кузнечный | 04:11:020170:167 | 242,00 | гравийно-песчаное |
| переулок Ледяной | 04:11:010311:186 | 179,00 | гравийно-песчаное |
| улица Ленина | 04:11:000000:1634 | 5 428,00 | асфальтобетонное |
| улица Ленинградская | 04:11:000000:1636 | 908,00 | асфальтобетонное |
| переулок Ленинградский | 04:11:010127:440 | 274,00 | гравийно-песчаное |
| переулок Ленкина | 04:11:020157:4147 | 291,00 | гравийно-песчаное |
| улица Ленкина | 04:11:000000:1643 | 300,00 | асфальтобетонное |
| улица Лесная | 04:11:000000:1646 | 692,00 | асфальтобетонное гравийно-песчаное |
| переулок Лобный | 04:11:000000:1868 | 310,00 | гравийно-песчаное |
| улица Луговая | 04:11:000000:1865 | 2 814,00 | гравийно-песчаное |
| переулок Луговой | 04:11:010309:108 | 140,00 | гравийно-песчаное |
| улица Лучистая | 04:11:010155:786 | 381,00 | гравийно-песчаное |
| улица Магистральная | 04:11:000000:1788 | 560,00 | гравийно-песчаное |
| переулок Магистральный | 04:11:000000:1647 | 485,00 | гравийно-песчаное |
| улица Майминская | 04:11:000000:1615 | 440,00 | гравийно-песчаное |
| улица Майская | 04:11:000000:1637 | 487,00 | гравийно-песчаное |
| переулок Малый | 04:11:020211:173 | 138,00 | гравийно-песчаное |
| улица Мамонтова | 04:11:000000:1862 | 642,00 | гравийно-песчаное |
| улица Маресьева | 04:11:000000:1616 | 407,00 | асфальтобетонное |
| улица Мастеровой остров | 04:11:010307:157 | 583,00 | гравийно-песчаное |
| улица Матросова | 04:11:000000:1772 | 403,00 | асфальтобетонное |
| улица Маяковского | 04:11:000000:1775 | 382,00 | асфальтобетонное |
| переулок Медицинский | 04:11:010224:212 | 316,00 | гравийно-песчаное |
| переулок Мельничный | 04:11:020259:170 | 153,00 | гравийно-песчаное |
| улица Мостовая | 04:11:000000:1650 | 523,00 | гравийно-песчаное |
| улица Набережная | 04:11:000000:1843 | 1 207,00 | асфальтобетонное гравийно-песчаное |
| переулок Набережный | 04:11:000000:1771 | 283,00 | гравийно-песчаное |
| улица Некорякова | 04:11:000000:1872 | 1 330,00 | гравийно-песчаное |
| улица Новая | 04:11:000000:1694 | 488,00 | асфальтобетонное |
| переулок Новый | 04:11:010334:190 | 363,00 | гравийно-песчаное |
| Объездная дорога | 04:11:000000:1648 | 2 298,00 | асфальтобетонное гравийно-песчаное |
| улица Оконечная | 04:11:000000:1651 | 1 117,00 | асфальтобетонное гравийно-песчаное |
| улица Октябрьская | 04:11:000000:1649 | 876,00 | асфальтобетонное гравийно-песчаное |
| улица Олонского | 04:11:010310:136 | 276,00 | асфальтобетонное |
| улица Омская | 04:11:000000:1855 | 1 612,00 | гравийно-песчаное |
| улица Осипенко | 04:11:000000:1863 | 467,00 | гравийно-песчаное |
| переулок Островной | 04:11:020246:66 | 552,00 | гравийно-песчаное |
| улица П. Кучияка | 04:11:000000:1621 | 1 645,00 | асфальтобетонное |
| улица Панфиловцев | 04:11:000000:1638 | 286,00 | асфальтобетонное гравийно-песчаное |
| улица П. Сухова | 04:11:000000:1652 | 1 301,00 | асфальтобетонное |
| улица Пионерская | 04:11:000000:1792 | 974,00 | гравийно-песчаное |
| улица Полежаева | 04:11:000000:1769 | 781,00 | асфальтобетонное |
| переулок Полярный | 04:11:010140:160 | 207,00 | гравийно-песчаное |
| переулок Поперечный | 04:11:020166:259 | 193,00 | асфальтобетонное |
| улица Поселковая | 04:11:000000:1654 | 1 117,00 | асфальтобетонное гравийно-песчаное |
| улица Почтовая | 04:11:020160:136 | 364,00 | гравийно-песчаное |
| переулок Прибрежный | 04:11:000000:1873 | 395,00 | гравийно-песчаное |
| улица Продольная | 04:11:010143:414 | 720,00 | гравийно-песчаное |
| проезд от пр. Коммунистический в районе жилого дома по пр. Коммунистический, 28 до улицы Улагашева в районе здания по ул. Улагашева, 13 | 04:11:000000:1653 | 259,00 | асфальтобетонное |
| проезд от пр. Коммунистического в районе здания по пр. Коммунистическому, 180/1 до тупика в районе здания по улице Бийская, 34 | 04:11:000000:1683 | 544,00 | асфальтобетонное |
| проезд от ул. Г.И. Чорос-Гуркина в районе здания по ул. Г.И. Чорос-Гуркина, 38 до тупика в районе здания по ул. Северная, 12 | 04:11:000000:1655 | 362,00 | асфальтобетонное |
| проезд от ул. Г.И. Чорос-Гуркина в районе здания по ул. Г.И. Чорос-Гуркина, 56 до пр. Коммунистического в районе здания по пр. Коммунистическому, 53 | 04:11:020113:277 | 176,00 | асфальтобетонное |
| проезд от ул. Г.И. Чорос-Гуркина в районе здания по ул. Г.И. Чорос-Гуркина, 58/1 до пр. Коммунистического в районе здания по пр. Коммунистическому, 55 | 04:11:000000:1656 | 192,00 | асфальтобетонное |
| улица Промышленная | 04:11:000000:1657 | 1 630,00 | асфальтобетонное |
| переулок Промышленный | 04:11:000000:1659 | 575,00 | асфальтобетонное |
| переулок Проточный | 04:11:020125:259 | 164,00 | асфальтобетонное |
| улица Пушкарева | 04:11:000000:1670 | 771,00 | асфальтобетонное |
| улица Пушкина | 04:11:000000:1791 | 2 029,00 | асфальтобетонное |
| переулок Пушкина | 04:11:000000:1693 | 163,00 | гравийно-песчаное |
| улица Рассветная | 04:11:000000:1671 | 1 668,00 | асфальтобетонное |
| переулок Речной | 04:11:020169:139 | 141,00 | асфальтобетонное |
| улица Родниковая | 04:11:000000:1790 | 457,00 | асфальтобетонное гравийно-песчаное |
| переулок Родниковый | 04:11:010311:185 | 215,00 | гравийно-песчаное |
| улица Рябиновая | 04:11:010139:552 | 581,00 | гравийно-песчаное |
| переулок Рябиновый | 04:11:010139:553 | 311,00 | гравийно-песчаное |
| улица Светлая | 04:11:000000:1789 | 495,00 | гравийно-песчаное |
| переулок Светлый | 04:11:000000:1798 | 230,00 | гравийно-песчаное |
| улица Связистов | 04:11:010215:221 | 446,00 | гравийно-песчаное |
| улица Серова | 04:11:000000:1864 | 880,00 | гравийно-песчаное |
| улица Смородиновая | 04:11:000000:1672 | 607,00 | гравийно-песчаное |
| улица Снежная | 04:11:000000:1660 | 994,00 | гравийно-песчаное |
| улица Советская | 04:11:000000:1793 | 901,00 | гравийно-песчаное |
| переулок Советский | 04:11:020157:4040 | 108,00 | гравийно-песчаное |
| улица Совхозная | 04:00:000000:50 | 1 171,00 | асфальтобетонное гравийно-песчаное |
| переулок Совхозный | 04:11:020224:211 | 286,00 | гравийно-песчаное |
| улица Сосновая | 04:11:000000:1685 | 1 666,00 | асфальтобетонное |
| улица Соузгинская | 04:11:000000:1662 | 492,00 | гравийно-песчаное |
| переулок Соузгинский | 04:11:000000:1663 | 635,00 | гравийно-песчаное |
| улица Социалистическая | 04:11:000000:1684 | 342,00 | асфальтобетонное |
| улица Средняя | 04:11:000000:1664 | 671,00 | гравийно-песчаное |
| улица Стоматологическая | 04:11:010224:213 | 383,00 | гравийно-песчаное |
| улица Строителей | 04:00:000000:51 | 1 116,00 | асфальтобетонное гравийно-песчаное |
| переулок Театральный | 04:11:000000:1800 | 366,00 | асфальтобетонное |
| переулок Телефонный | 04:11:000000:1859 | 893,00 | асфальтобетонное гравийно-песчаное |
| переулок Технологический | 04:11:000000:1675 | 552,00 | асфальтобетонное гравийно-песчаное |
| переулок Тимуровский | 04:11:000000:1779 | 478,00 | гравийно-песчаное |
| улица Титова | 04:11:000000:1880 | 1 337,00 | асфальтобетонное |
| переулок Тихий | 04:11:000000:1673 | 190,00 | гравийно-песчаное |
| улица Трактовая | 04:11:000000:1786 | 487,00 | гравийно-песчаное |
| переулок Трактовый | 04:11:010204:87 | 238,00 | гравийно-песчаное |
| улица Трудовая | 04:11:000000:1773 | 816,00 | асфальтобетонное |
| переулок Трудовой | 04:11:000000:1795 | 145,00 | гравийно-песчаное |
| улица Тугаинская | 04:11:000000:1674 | 1 530,00 | гравийно-песчаное |
| улица Улагашева | 04:11:000000:1666 | 681,00 | асфальтобетонное гравийно-песчаное |
| улица Улалушинская | 04:11:000000:1858 | 1 725,00 | гравийно-песчаное |
| переулок Уютный | 04:11:000000:1781 | 82,00 | гравийно-песчаное |
| переулок Федорова | 04:11:000000:1874 | 464,00 | гравийно-песчаное |
| улица Фрунзе | 04:11:000000:1678 | 1 058,00 | асфальтобетонное гравийно-песчаное |
| улица Хирургическая | 04:11:000000:1682 | 620,00 | гравийно-песчаное |
| улица Цветочная | 04:11:010139:554 | 1 257,00 | гравийно-песчаное |
| переулок Цветочный | 04:11:000000:1686 | 344,00 | гравийно-песчаное |
| переулок Центральный | 04:11:020158:179 | 178,00 | асфальтобетонное |
| улица Циолковского | 04:11:010353:122 | 243,00 | гравийно-песчаное |
| улица Чайковского | 04:11:000000:1797 | 291,00 | гравийно-песчаное |
| переулок Чапаева | 04:11:000000:1796 | 560,00 | гравийно-песчаное |
| улица Чапаева | 04:11:000000:1881 | 1 956,00 | гравийно-песчаное |
| улица Чемальская | 04:11:000000:1867 | 468,00 | гравийно-песчаное |
| улица Черноплодная | 04:11:000000:1680 | 392,00 | гравийно-песчаное |
| улица Чкалова | 04:11:000000:1667 | 1 467,00 | асфальтобетонное гравийно-песчаное |
| переулок Чойский | 04:11:000000:1783 | 363,00 | гравийно-песчаное |
| улица Шевченко | 04:11:000000:1799 | 876,00 | гравийно-песчаное |
| улица Шелковичная | 04:11:000000:1875 | 3 228,00 | гравийно-песчаное |
| улица Шишкова | 04:11:000000:1774 | 919,00 | гравийно-песчаное |
| улица Шоссейная | 04:11:000000:1669 | 1 024,00 | асфальтобетонное |
| улица Шукшина | 04:11:000000:1857 | 1 432,00 | гравийно-песчаное |
| переулок Шукшина | 04:11:000000:1784 | 349,00 | гравийно-песчаное |
| улица Эркемена Палкина | 04:11:000000:1687 | 572,00 | асфальтобетонное |
| переулок Южный | 04:11:020219:158 | 219,00 | гравийно-песчаное |
| улица Яблоневая | 04:11:000000:1668 | 727,00 | гравийно-песчаное |
| переулок Ясный | 04:11:010120:409 | 448,00 | гравийно-песчаное |
| улица Красногвардейская | 04:11:000000:1639 | 1 581,00 | асфальтобетонное гравийно-песчаное |

2.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск», обеспеченность парковками (парковочными местами).

Автомобильный парк муниципального образования «Город Горно-Алтайск» преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам и организациям, а также автобусов и грузовых автомобилей. Отмечается ежегодный прирост количества транспортных средств.

Хранение транспортных средств осуществляется  в гаражных кооперативах, на придомовых территориях. Парковочные места имеются в районах мест массового скопления жителей, у объектов здравоохранения, торговли, производственных объектов, административных зданий и многоквартирных домов.

Таблица 2

Детальная информация о видах транспортных средств, зарегистрированных в Межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по Республике Алтай

| Виды автомобильного транспорта | Наличие автомобильного транспорта, (ед) |
| --- | --- |
|  | 6 мес. 2015 | 6 мес. 2016 | Темп роста,% | На 1000 чел. |
| Грузовые | 6183 | 6443 | 1,04 | 102,9 |
| Легковые | 21571 | 22259 | 1,03 | 355,6 |
| Автобусы | 836 | 887 | 1,06 | 14,1 |
| Мотоциклы | 325 | 336 | 1,03 | 5,3 |
| Прицепы | 2645 | 2685 | 1,01 | 42,9 |
| Итого: | 31560 | 32610 | 1,18 | 520,8 |

2.6. Характеристика работы автомобильных транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока.

Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные производственными, бытовыми, культурными связями.

Основным видом транспорта, обеспечивающим пассажирские перевозки, являются автобусы и частные такси.

Наибольший объем перевозок пассажиров транспортом общего пользования приходится в утренние и вечерние «час-пик». На это же время приходится и наибольшая нагрузка на сеть городского пассажирского транспорта  и центральную магистраль города.

2.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения.

Для передвижения пешеходов предусмотрены тротуары в асфальтобетонном исполнении. В местах пересечения тротуаров с проезжей частью оборудованы регулируемые и нерегулируемые пешеходные переходы. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории города не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями правил дорожного движения по дорогам общего пользования.

Размещение пешеходных и велосипедных дорожек в границах полосы отвода автомобильной дороги должно осуществляться в соответствии с документацией по планировке территории.

В настоящее время при проектировании реконструкции участков улично-дорожной сети в обязательном порядке учитывается строительство пешеходных и велосипедных дорожек.

Тем не менее, дефицит бюджетных средств не позволяет выполнять работы по реконструкции автодорог в необходимом объеме, поэтому в настоящее время ремонт тротуаров и пешеходных дорожек осуществляется, в основном, при ремонте дорог общего пользования, а также при выполнении мероприятий по обеспечению доступной среды.

2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояние инфраструктуры для данных транспортных средств.

На территории города Горно-Алтайска имеются транспортные организации, осуществляющие грузовые перевозки.

Организация дорожного движения на территории города Горно-Алтайска  определена таким образом, чтобы исключить движение грузовых автомобилей и автомобилей, осуществляющих перевозку крупногабаритных и опасных грузов, по главной улице города. Для этих целей движение таких автомобилей организовано по ул. Г.И. Чорос-Гуркина в соответствие с утвержденными регламентами.

Интенсивность движения грузового транспорта на  автодороге города Горно-Алтайска ул. Г.И. Чорос-Гуркина существенно превышает показатели, характерные для внутренних улиц города. В составе всего потока грузовых автомобилей преобладают автомобили с разрешенной максимальной массой до 3,5 т.

Работы по содержанию и ремонту дорожной сети выполняются подрядчиками в соответствии с Федеральным законом  от 5 апреля 2013 года      № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Для качественного содержания улично-дорожной сети города необходимо не только заменить подлежащий списанию парк транспортных средств, но и дополнительно закупить снегоуборочные и поливомоечные машины, а также иную дорожную и коммунальную технику. В целом работа коммунальных и дорожных служб оценивается как удовлетворительная.

2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения.

Анализ уровня безопасности дорожного движения показывает, что одной из причин совершения дорожно-транспортных происшествий остается отсутствие необходимого количества дорожных знаков и разметки, недостаточное искусственное освещение, недостаточная видимость дорожных знаков и светофоров, отсутствие пешеходных ограждений на наиболее опасных участках дорог.
           Городская светофорная сеть состоит из 15 перекрестков со светофорным регулированием, 11 из которых располагаются на главной магистрали города.

На территории города Горно-Алтайска за 2015-2016 годы зарегистрировано 7 случаев дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом. В основном аварии носят легкий характер, то есть незначительный ущерб транспортному средству. Основными причинами дорожно-транспортных происшествий по данным ОГИБДД Отдела МВД России по городу Горно-Алтайску являются несоответствие скорости движения транспортных средств конкретным дорожным условиям, нарушение скоростного режима и нарушение правил дорожного движения пешеходами.

В целях снижения аварийности, предупреждения травматизма в 2015 году реализованы мероприятия:

- установлены новые дорожные знаки (предупреждающие знаки и знаки приоритета, знаки особых предписаний, запрещающие знаки) непосредственно вблизи детских учреждений (детские сады, школы);

- пересмотрены графики движения автобусов по муниципальным и межмуниципальным маршрутам с учетом средней эксплуатационной скорости движения;

- на главные улицы муниципального образования «Город Горно-Алтайск» разработан проект организации дорожного движения.

В ходе дальнейшей реализации мероприятий по снижению аварийности намечено:

-   нанесение дорожной разметки;

-  установка дорожных знаков 5.19.1 «Пешеходный переход» на щитах с флуорисцентной поверхностью желто-зеленого цвета;

- производство работ по устройству съездов с накопительных площадок на пешеходных переходах для обеспечения передвижения инвалидов-колясочников и других маломобильных граждан;

- работа наружного уличного освещения в темное время суток до рассвета.

Обеспечение безопасности дорожного движения на улицах и автомобильных дорогах муниципального образования, предупреждение дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и снижение тяжести их последствий является на сегодня одной из актуальных задач.

Одним из важных технических средств организации дорожного движения являются дорожные знаки, информационные указатели, предназначенные для информирования об условиях и режимах движения водителей и пешеходов. Качественное изготовление дорожных знаков, правильная их расстановка в необходимом объеме и информативность оказывают значительное влияние на снижение количества дорожно-транспортных происшествий и в целом повышают комфортабельность движения.

В связи с рисками ухудшения обстановки с аварийностью и наличием проблемы обеспечения безопасности дорожного движения требуются выработка и реализация долгосрочной стратегии, координация усилий всех заинтересованных служб и населения, органа местного самоуправления.

С целью снижения остроты создавшейся проблемы применение программно-целевого метода позволит добиться:

- координации деятельности органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения;

- реализации комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, по снижению числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, обусловленных дорожными условиями, а также снижению числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

В настоящее время в городе проводится исследовательская работа по изучению параметров дорожного движения и работы технических средств организации дорожного движения. По результатам проделанной работы будут даны предложения по модернизации системы управления движением города Горно-Алтайска путем внедрения интеллектуальных транспортных систем, которые можно будет впоследствии использовать при разработке перспективных программ комплексного развития транспортной инфраструктуры, исходя из бюджетного финансирования.

Обеспечение быстрого и безопасного движения требует применения и комплекса мероприятий архитектурно-планировочного и организационного характера.

2.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения.

Автомобильный транспорт и инфраструктура автотранспортного комплекса относится к главным источникам загрязнения окружающей среды.

Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.

Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания содержат вредные вещества и соединения, в том числе канцерогенные. Нефтепродукты, продукты износа шин, тормозных накладок загрязняют придорожные полосы и водные объекты.

Главный компонент выхлопов двигателей внутреннего сгорания - окись углерода (угарный газ) - опасен для человека, животных, вызывает отравление различной степени в зависимости от концентрации. При взаимодействии выбросов автомобилей и смесей загрязняющих веществ в воздухе могут образоваться новые вещества, более агрессивные. На прилегающих территориях к автомобильным дорогам вода, почва и растительность является носителями ряда канцерогенных веществ.

Выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксид азота и серы, озон) приводят не только к загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям.

Приблизительно 70 % населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55 дБ. Это приводит к росту сердечнососудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, вызывает раздражительность.

Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее благоустройство дорог, реконструкция существующих гравийных дорог, перевод автомобильного транспорта для работы на компримированном природном газе.

2.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры муниципального образования.

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом, приобрела особую остроту в связи с несоответствием нормативным требованиям дорожно-транспортной инфраструктуры.

Увеличение парка личных транспортных средств при снижении объемов строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог, недостаточном финансировании по содержанию автомобильных дорог привели к ухудшению условий движения. Не стало хватать парковочных мест и мест стоянки в ночное время для автомобильного транспорта.

Для эффективного решения проблем с дорожно-транспортной аварийностью и обеспечения снижения ее показателей необходимы продолжение системной реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и их обеспеченность финансовыми ресурсами.

С учетом изложенного, можно сделать вывод об актуальности и обоснованной необходимости продолжения работы в области обеспечения безопасности дорожного движения в рамках Программы.

Реализация Программы позволит:

- установить необходимые виды и объемы дорожных работ,

- обеспечить безопасность дорожного движения;

- сформировать расходные обязательства по задачам, сконцентрировав финансовые ресурсы на реализации приоритетных задач.

2.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры муниципального образования.

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры, являются:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;

2. Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

3. Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

4. Постановление Правительства РФ от 23 октября 1993 года № 1090 «О правилах дорожного движения»;

5. Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

6. Решение Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 3 сентября 2009 года № 18-1 «Об утверждении скорректированного генерального плана муниципального образования «Город Горно-Алтайск»;

7. Нормативные правовые акты Администрации города Горно-Алтайска:

- Постановление Администрации города Горно-Алтайска от 7 марта 2014 года № 16 «Об утверждении Порядка содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Горно-Алтайск»»;

- Постановление Администрации города Горно-Алтайска от 2 июня 2014 года № 44 «О нормативах финансовых затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и правилах расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели»;

- Постановление Администрации города Горно-Алтайска от 5 октября 2016 года № 107 «Об утверждении Реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального образования «Город Горно-Алтайск»;

- Постановление Администрации города Горно-Алтайска от 9 ноября 2016 года  № 127 «Об организации перевозок пассажиров и багажа автобусами по муниципальным маршрутам регулярных перевозок муниципального образования «Город Горно-Алтайск»;

- Постановление Администрации города Горно-Алтайска от 15 ноября 2016 года № 131 «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок».

Нормативно-правовая база, необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры, сформирована.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Горно-Алтайск» являются:

- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной инфраструктуры;

- координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

- координация усилий региональных органов исполнительной власти,  органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

- запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры города Горно-Алтайска в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.

2.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры.

Финансовой основой реализации муниципальной программы являются средства бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск». Привлечение средств бюджета Республики Алтай учитывается как прогноз софинансирования мероприятий в соответствии с действующим законодательством.

Ежегодные объемы финансирования программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных источников финансирования.

Таблица 3

Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы на весь расчетный срок, составляет 1 150 318  тыс. рублей,

в том числе по годам:

| Годы реализации | Источники финансирования, тыс. рублей |
| --- | --- |
|  |  | в том числе по источникам финансирования |
|  |  | Местный бюджет | Бюджет Республики Алтай | Федеральный бюджет | Внебюджет ные средства |
| 2017 год |  | 88486 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 год |  | 88486 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 год |  | 88486 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 год |  | 88486 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 год |  | 88486 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2029 годы |  | 707888 | 0 | 0 | 0 |
| Всего: | _____ | 1150318 | 0 | 0 | 0 |

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в следующих формах бюджетных ассигнований: оплата муниципальных контрактов на  поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в целях реализации полномочий муниципального образования «Город Горно-Алтайск» по ремонту  и содержанию дорог местного значения.

Указанные в настоящей Программе средства, необходимые на реализацию мероприятий Программы, рассчитаны для ремонта  и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети, уровень состояния которых требует дополнительных финансовых вложений.

Таким образом, возможности органов местного самоуправления муниципального образования должны быть сконцентрированы на решении посильных задач на доступной финансовой основе (содержание, текущий ремонт дорог).

Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

Раздел III. ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ

И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК»

3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития муниципального образования «Город Горно-Алтайск».

Учитывая тенденции роста парка легковых автомобилей, в период с 2022 по 2029 годы возможно снижение уровня перевозок пассажиров транспортом общего пользования. Однако ряд мероприятий, проводимых в городе, в части организации платного парковочного пространства, оптимизации сети маршрутов транспорта общего пользования будет способствовать привлечению пассажиров в транспорт общего пользования и отказу граждан от поездок в центр города на личном автомобильном транспорте.

При анализе показателей текущего уровня социально-экономического и градостроительного развития муниципального образования «Город Горно-Алтайск», отмечается следующее:

- транспортная доступность микрорайонов города Горно-Алтайска высокая;

- наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и расширение производства;

- ввод жилья в эксплуатацию в 2015 году - 39,471 кв. м, в 2014 году - 37,743 кв. м., темп роста составил 4,6 %.

- доходы населения - средняя заработная плата населения за 2015 год составила 31649,9 рублей и снизилась по сравнению с 2014 годом на 0,8 %.

- жилищно-коммунальные услуги, вывоза ТКО доступны для населения и осуществляется регулярно.

Демографический прогноз:

Предполагается, что положительная динамика по увеличению уровня рождаемости и сокращению смертности сохранится.

Увеличение рождаемости на период до 2017 года предполагается за счет:

- предоставления материнского (семейного) капитала при рождении второго и последующих детей. Денежные средства можно будет направить либо на образование ребенка, либо на приобретение жилья, либо на формирование накопительной части пенсии матери;

- улучшение оказания медпомощи беременным женщинам во время родов и диспансерного наблюдения ребенка в течение первого года жизни;

- усиления материальной поддержки граждан, имеющих детей.

К 2018 году можно прогнозировать снижение величины коэффициента естественной убыли, чему будут способствовать проводимые мероприятия по профилактике, повышению качества медицинского обслуживания, а также улучшение социально-экономического положения населения.

Одним из наиболее важных факторов, который окажет влияние на увеличение численности населения города Горно-Алтайска, является формирование на его территории производственных и коммунально-складских зон, и соответственно, развитие жилищного строительства.

На расчетный срок существенных изменений в демографической ситуации не предполагается.

Экономический прогноз:

Развитие муниципального образования «Город Горно-Алтайск» по вероятностному сценарию учитывает развитие следующих приоритетных секторов экономики:

- инфраструктуры, прежде всего, в сетевых отраслях: ЖКХ, энергетике, дорожной сети, транспорте, телекоммуникациях;

- социальной сферы в рамках реализации Национальных проектов («Здравоохранение», «Образование», «Доступное и комфортное жильё гражданам России»);

Устойчивое экономическое развитие города Горно-Алтайска, в перспективе, может быть достигнуто за счет развития малого предпринимательства

Мероприятия по направлению развития малого предпринимательства:

- оказание организационной и консультативной помощи начинающим предпринимателям;

- разработка мер по адресной поддержке предпринимателей и малых предприятий;

- снижение уровня административных барьеров;

- формирование конкурентной среды;

- расширение информационно-консультационного поля в сфере предпринимательства.

По итоговой характеристике социально-экономического развития города Горно-Алтайска можно рассматривать как:

- перспективное для частных инвестиций, что обосновывается небольшим ростом экономики, средним уровнем доходов населения и высокой транспортной доступностью;

- имеющее потенциал социально-экономического развития, способное самостоятельно и с привлечением средств вышестоящих бюджетов обеспечить минимальные стандарты жизни населения, что приведёт в будущем к повышению инвестиционной привлекательности территории.

Сохранение многофункционального профиля экономики города является основой его устойчивого развития. В перспективе возрастет доля таких направлений как транспортные услуги и логистика, торговля, социальное обслуживание, малое предпринимательство.

3.2. Прогноз транспортного спроса города Горно-Алтайска, объёмов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск».

Развитие транспортной инфраструктуры города Горно-Алтайска определено Генпланом и действующими муниципальными программами. В результате реализации запланированных мероприятий повысится доступность для инвалидов остановочных пунктов общественного транспорта и других объектов транспортной инфраструктуры. Увеличится количество обустроенных в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения пешеходных переходов и тротуаров, улично-дорожная сеть города будет полностью обеспечена уличным освещением.

Характер и объемы передвижения населения и перевозки грузов практически не изменяются.

На данном этапе относительно стабильная демографическая ситуация в городе позволяет сделать вывод, что значительного изменения транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения на территории муниципального образования не планируется.

При этом предприятия и организации, предоставляющие автотранспортные услуги населению, обязаны систематически, не реже 1-го раза в 5-ть лет, организовывать обследования пассажиропотока. Полученный в результате обследования материал служит основанием для корректировки маршрутной схемы отдельных маршрутов, составления расписания движения автобусов. Обследование пассажиропотоков проводится в соответствии с действующими нормативными документами.

В связи с отсутствием крупных предприятий на территории города,  интенсивность грузового транспорта незначительная и на расчетный срок сильно не изменится.

3.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Автомобильный транспорт - важнейшая составная часть инфраструктуры города, удовлетворяющая потребностям всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающая различные виды продукции между производителями и потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание населения.

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не перетерпит существенных изменений. Основным видом транспорта в городе Горно-Алтайске останется автомобильный транспорт. Транспортная связь с микрорайонами города осуществляется общественным транспортом (автобусное сообщение) и личным транспортом.

Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохраняется использование  грузового и пассажирского транспорта предприятий.

Стабильная ситуация с транспортным спросом населения не предполагает значительных изменений транспортной инфраструктуры по видам транспорта в городе Горно-Алтайске.

Количество пассажирского транспорта увеличивать не планируется.

Автомойки, автосервисы, автозаправочные станции на территории города Горно-Алтайска предоставлены индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами.

3.4. Прогноз развития дорожной сети муниципального образования «Город Горно-Алтайск».

Основными направлениями развития дорожной сети города в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, соответствующим нормативным требованиям.  Повышение качества и безопасности дорожной сети.

Реализация	мероприятий	позволит	сохранить	протяженность  участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

В результате реализации Программы планируется достигнуть следующих показателей:

- увеличение доли муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, до 80 %;

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в полном объеме;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью в среднем 4,2 км. в год;

- необходимость и очередность строительства автомобильных дорог на территории города согласно Генеральному плану муниципального образования «Город Горно-Алтайск».

Существующие риски по возможности достижения прогнозируемых результатов:

- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли;

- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных в Программе величин показателей.

3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.

Определение параметров дорожного движения является неотъемлемой частью при определении мероприятий по снижению аварийности на дороге, а так же для совершенствования регулирования дорожного движения на перекрестке. К основным параметрам дорожного движения относят: интенсивность движения, динамический коэффициент приведения состава транспортного потока, поток насыщения, установившийся интервал убытия очереди автомобилей, коэффициент загрузки полосы движением, коэффициент приращения очереди, средняя длина очереди в автомобилях и метрах, удельное число остановок автомобиля, коэффициент безостановочной проходимости.

В городе Горно-Алтайске на расчетный срок изменений параметров дорожного движения не прогнозируется.

Изменения плотности улично-дорожной сети зависит от изменения плотности рабочих мест и средних пассажиропотоков в автобусах.

Прогнозный уровень автомобилизации жителей города Горно-Алтайска к 2029 году составит порядка 600 автомобилей на 1000 жителей.

Перспективное развитие дорожной сети города Горно-Алтайска отвечает требованиям безопасности дорожного движения и роста интенсивности движения транспортных средств. В существующих условиях ограниченности финансовых ресурсов, направляемых на дорожное хозяйство, для увеличения пропускной способности дорог на первый план выходит выполнение работ по капитальному ремонту и реконструкции участков улично-дорожной сети, с устройством дополнительных полос движения, в первую очередь на участках, примыкающих к перекресткам, а также по строительству дополнительных заездных карманов для размещения парковочных мест для автотранспорта.

3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения.

Предполагается незначительный рост аварийности. Это связано с увеличением парка автотранспортных средств и неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения.

В перспективе возможно ухудшение ситуации из-за следующих причин:

- постоянно возрастающая мобильность населения;

- массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников движения;

- неудовлетворительное состояние автомобильных дорог;

- недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;

- несовершенство технических средств организации дорожного движения.

Факторами, влияющими на снижение аварийности, станут:

-  осуществление контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения;

- развитие систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения;

- развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах;

- проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации;

- капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- оборудование светофорными объектами мест концентрации ДТП, а также мест пересечений и примыканий автомобильных дорог;

- модернизации и реконструкции существующих светофорных объектов;

- обустройство участков улично-дорожной сети пешеходными ограждениями;

- оборудование нерегулируемых пешеходных переходов в соответствии с новыми национальными стандартами освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения;

- создание автоматизированной подсистемы управления дорожным движением;

- строительство и реконструкция сетей наружного освещения улично-дорожной сети города Горно-Алтайска.

3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

В период действия Программы не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности в связи с чем, усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на здоровье человека.

Для снижения негативного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду в условиях увеличения количества автотранспортных средств и повышения интенсивности движения на автомобильных дорогах предусматривается реализация следующих мероприятий:

- строительство объездной транзитной дороги в объезд города;

- разработка и внедрение новых способов содержания, особенно в зимний период, автомобильных дорог общего пользования, позволяющих уменьшить отрицательное влияние противогололедных материалов;

- обустройство автомобильных дорог средствами защиты окружающей среды от вредных воздействий, включая применение искусственных и растительных барьеров для снижения уровня шумового воздействия и загрязнения прилегающих территорий.

- проведение работ по созданию автоматизированных информационных и управляющих систем в городе Горно-Алтайске, оптимизации маршрутов грузового и пассажирского транспорта общего пользования, организации парковочного пространства планируется уменьшение интенсивности движения транспорта на основных магистралях города и, следовательно, уменьшение уровня негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду и здоровье населения.

Реализация указанных мер будет осуществляться на основе повышения экологических требований к проектированию, строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Основной задачей в этой области является сокращение объемов выбросов автотранспортных средств, количества отходов при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог.

Для снижения вредного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду необходимо:

- обеспечить увеличение применения более экономичных автомобилей с более низким расходом моторного топлива.

Раздел IV. ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ИХ УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА ПО ЦЕЛЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ (ИНДИКАТОРАМ) РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ВЫБОРОМ ПРЕДЛАГАЕМОГО

К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ямочному ремонту и капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожной комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог. Поэтому в Программе выбирается вариант качественного содержания, текущего и капитального ремонта дорог, а также ограничению передвижения грузового транспорта грузоподъемностью свыше 12 тонн.

Таблица 4

Оценка основных целевых показателей

| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Ед. изм. |  | Утверждено в программе | Фактически достигнутые результаты, по итогам отчетного периода | Отклонение | Оценка эффективности муниципальной долгосрочной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2029 | итого |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Увеличение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. | % | 4 | 5 | 6 | 7,2 | 8,3 | 8,16 | 16,46 |  |  |  |
| Восстановление тротуарной сети в муниципальном образовании | кв.м. | 4430 | 4425 | 4438 | 4435 | 4435 | 35480 | 57643 |  |  |  |
| Создание условий для безопасного автомобильного и пешеходного движения в муниципальном образовании (установка дорожных знаков) | ед. | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 3120 | 5070 |  |  |  |

Таблица 5

Динамика целевых значений основных целевых индикаторов

| Целевые индикаторы | ед. изм. | Год реализации программы | Последний год (целевое значение) | % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год |  |  |  |
| Автомобильные и межквартальные дороги: Подпрограмма по восстановлению и ремонту автомобильных дорог, дворовых территорий и подъездных дорог к дворовым территориям 2017-2022гг. |
| Увеличение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. | % | 4 | 5 | 6 | 7,2 | 16,46 |  |  |
| Повышение безопасности дорожного движения – снижение количества дорожно-транспортных происшествий | ед. | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |  |  |
| Восстановление тротуарной сети в муниципальном образовании | кв. м. | 4430 | 4425 | 4438 | 4435 | 57643 |  |  |
| Создание условий для безопасного автомобильного и пешеходного движения в муниципальном образовании (установка дорожных знаков) | ед. | 390 | 390 | 390 | 390 | 5070 |  |  |

Раздел V. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТА, ОЧЕРЕДНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ).

5.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Генеральным планом предусматривается создание системы автомобильных дорог и улиц, обеспечивающих необходимые транспортные связи микрорайонов города с сохранением существующей структуры улично-дорожной сети и с созданием четко выраженной структуры, классифицированной по назначению и параметрам движения, обеспечивающей пропуск возрастающих транспортных потоков, а также выходы на внешние автодороги.

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения в муниципальном образовании  Генеральным планом предусмотрено строительство улиц и дорог.

Категории улиц и дорог следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в табл. 9 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»:

- главные улицы;

- улицы в жилой застройке: основные;

- улицы в жилой застройке: второстепенные;

- проезды.

Предложенная структура улично-дорожной сети максимально решает транспортные проблемы: обеспечивает необходимыми связями населенные пункты, прилегающие к муниципальному образованию «Город Горно-Алтайск», повышает плотность главных и основных улиц, обеспечивает удобные выходы на региональные автодороги, а также решает проблему движения грузового транспорта в обход районов жилой застройки.

Планируемая потребность объектов дорожного сервиса определена, исходя из обеспеченности населения легковыми автомобилями на расчетный срок, согласно п. 11.3. СП 42.13330.2011, - 350 единиц на 1000 человек и проектной численности жителей – 0,68 тыс. чел. Расчетное количество автомобилей составит 240 единиц.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011, так:

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

5.2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов.

Планируется оптимизация городской маршрутной сети перевозок пассажиров и багажа автобусами по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, которая включает в себя следующие мероприятия:

- исключение дублирующих муниципальных и межмуниципальных автобусных маршрутов регулярных перевозок;

- привлечение для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок перевозчиков с низкопольными автобусами;

- увеличение количества муниципальных автобусных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа для микрорайонов активной жилой застройки города Горно-Алтайска;

- улучшение работы системы ГЛОНАСС по мониторингу за работой транспортных средств;

- введение в работу интеллектуальной транспортной системы программного обеспечения, которая будет в режиме «онлайн» отслеживать передвижения транспорта общего пользования, время прибытия на остановочный пункт.

5.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства.

Пропускная способность улично-дорожной сети города рассчитана исходя из 60 автомобилей на 1000 жителей города. Ежегодный прирост количества легкового личного транспорта жителей города составляет 1,04 %. По данным МРЭО ГИБДД по городу Горно-Алтайску в городе по состоянию на 1 июля 2016 года зарегистрировано 32610 единиц транспортных средств (на 1 июля 2015 года - 31560 единиц). В настоящее время количество легковых автомобилей на основных магистралях города Горно-Алтайска приближается к 70% от общего объема транспортных средств. Поэтому именно этот вид транспорта и в большей степени его резко возросшее в последнее время количество определяют скорость движения всего потока в пиковое время.

Уровень автомобилизации жителей Горно-Алтайска – свыше 520 единиц автотранспорта на 1000 жителей.

По оценке данных макромодели города Горно-Алтайска количество легковых автомобилей на улично-дорожной сети (УДС) города в утренние «час- пик» составляет порядка 9 тыс. автомобилей в час, грузовых – 0,3 тыс. автомобилей в час.

При этом дорожная инфраструктура города практически не меняется.
           В городе нет достаточного количества парковок для автомобильного транспорта. Особенно остро стоит проблема парковок в центральной части. Неправильно припаркованные автомобили создают помехи для движения транспорта, в том числе и транспорта общего пользования. Автомобильный транспорт, как правило, паркуют на примыкающей к тротуару полосе движения транспорта либо на зеленых зонах.

В недалеком будущем возникнет необходимость рассмотрения вопроса о создании платного парковочного пространства в центральной части города.

5.4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения.

В настоящее время при проектировании реконструкции участков улично-дорожной сети в обязательном порядке учитывается строительство пешеходных и велосипедных дорожек.

Тем не менее, дефицит бюджетных средств не позволяет выполнять работы по реконструкции автодорог в необходимом объеме, поэтому в настоящее время ремонт тротуаров и пешеходных дорожек осуществляется, в основном, при ремонте дорог общего пользования, а также при выполнении мероприятий по обеспечению доступной среды.

Также планомерно происходит обустройство велопарковок, предусмотренных в первую очередь у торговых центров, магазинов, административных зданий, спортивных сооружений.

5.5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб.

Организация дорожного движения на территории города Горно-Алтайска  определена таким образом, чтобы исключить движение грузовых автомобилей и автомобилей, осуществляющих перевозку крупногабаритных и опасных грузов, по главной дороге города. Для этих целей движение таких автомобилей организовано по ул. Г.И. Чорос-Гуркина.

Предусмотрено строительство дополнительной автомобильной дороги в черте города Горно-Алтайска, а в дальнейшем строительство транзитной дороги в объезд города.

Для организации движения тяжеловесного грузового транспорта и транспорта с опасными грузами утверждены соответствующие регламенты.

Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения проходит предварительную процедуру согласования. В дальнейшем необходимо предусмотреть плату за пользование дорогами муниципального образования при перевозке данных грузов, которая будет направлена на ремонт и дорог по причиненному  большегрузным транспортом ущербу.

5.6. Мероприятия по развитию сети дорог муниципального образования.

- строительство дополнительной дороги на территории муниципального образования;

- расширение проезжей части дороги ул. Г.И. Чорос-Гуркина;

- строительство и ввод в эксплуатацию интеллектуальной транспортной системы АПК «Безопасный город»;

- строительство объездной транзитной дороги;

- мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности.

Раздел VI. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Таблица 6

Перечень мероприятий, направленных на содержание и развитие

улично-дорожной сети муниципального образования

| №п/п | Наименование объекта | Цель реализации | Сроки реализации | Общая сметная стоимость | Финансовые потребности, тыс. руб. | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  | На весь период 2017- 2029 | по годам |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2029 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения | Повышение качества улично-дорожной сети | 2017 | 2029 |  | 357000 | 21000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 224000 | Местныйбюджет |
| 2 | Уличное освещение | Безопасность дорожного движения | 2017 | 2029 |  | 136500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 84000 | Местныйбюджет |
| 3 | Содержание объектов безопасности дорожного движения | Безопасность дорожного движения | 2017 | 2029 |  | 84084 | 6468 | 6468 | 6468 | 6468 | 6468 | 51744 | Местныйбюджет |

Таблица  7

Распределение объема инвестиций на период реализации Программы

| №п/п | Виды услуг | Инвестиции на реализацию программы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2029 | Всего |
| 1 | Ремонт участков автомобильных дорог | 25000 | 21000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 224000 | 382000 |
| 2 | Уличное освещение | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 84000 | 147000 |
| 3 | Установка дорожных знаков | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 3744 | 4212 |
| 4 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 48000 | 84000 |

Раздел VII. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности реализации муниципальной программы:

- развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности;

- формирование условий для социально- экономического развития;

- повышение безопасности дорожного движения;

- качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность;

- снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду.

В качестве основных критериев планируемой оценки эффективности реализации программы применяются:

а) критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада программы в экономическое и транспортное развитие муниципального образования «Город Горно-Алтайск», оценку влияния ожидаемых результатов программы на различные сферы жизнедеятельности муниципального образования «Город Горно-Алтайск». Оценки могут включать как прямые (непосредственные) эффекты от реализации, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики;

б) критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации программы в социальное развитие, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке;

в) соответствие нормативам градостроительного проектирования соответственно муниципального образования.

Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих основных показателей развития транспортной инфраструктуры муниципального образования:

1) обеспечение эффективности обслуживания населения и субъектов экономической деятельности транспортным обслуживанием;

2) повышение доступности и качества оказываемых услуг транспортной инфраструктуры для населения;

3) развитие сети дорог муниципального образования;

4) повышение безопасности дорожного движения;

5) снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду.

Раздел VIII. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОННЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК».

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления и взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. Нормативно-правовая база для Программы сформирована и не изменяется.

Достижение целей и решение задач Программы обеспечивается путем реализации мероприятий, которые разрабатываются исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры города Горно-Алтайска. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.

Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий.

Основными источниками финансирования мероприятий Программы являются средства местного бюджета и выделяемые субсидии из республиканского бюджета Республики Алтай.

Механизм реализации Программы включает в себя систему мероприятий, проводимых по обследованию, содержанию, ремонту, паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения, тротуаров в городе Горно-Алтайске,  мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (приобретение дорожных знаков), мероприятия по организации транспортного обслуживания населения.

Перечень мероприятий по ремонту дорог для реализации Программы формируется Администрацией города Горно-Алтайска по итогам обследования состояния дорожного покрытия не реже одного раза в год, в начале осеннего или в конце весеннего периодов и с учетом решения первостепенных проблемных ситуаций, в том числе от поступивших обращений (жалоб) граждан.

Перечень и виды работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог определяются муниципальным контрактом в соответствии с классификацией, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства, а также в случае капитального ремонта, реконструкции и строительства проектно-сметной документацией, разработанной на конкретный участок автомобильной дороги.

Транспортная система города Горно-Алтайска является элементом транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решена только в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования. Данные в Программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней. Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений по развитию транспортной инфраструктуры.

Программа может быть дополнена мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования. Внесение изменений в Программу производится при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий, при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории города Горно-Алтайска.

Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Город Горно-Алтайск», являются:

1) внесение изменений в скорректированный генеральный план муниципального образования «Город Горно-Алтайск» - при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Программы, при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории, при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии городского округа, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий;

2) применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты социальной инфраструктуры;

3) координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

4) координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Алтай, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

5) запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями социальной инфраструктуры городского округа в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

6) разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов социальной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов;

7) рассмотреть возможность выделения в структуре Муниципального учреждения «Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска» конкретного подразделения (отдела в управлении), отвечающего и координирующего деятельность в сфере транспорта и безопасности дорожного движения, так как эти два вопроса являются неделимыми в основах организации перевозок, как пассажиров, так и грузов и организации дорожного движения. Отдельное структурное подразделение позволит более быстро и качественно решать поставленные задачи в сфере транспортной инфраструктуры.